«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.И. Чередниченко

от 01.07.2015г.   № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  за 2015 год

(далее –  Отчет)

Приложение №1  к  отчету   на  «01.07.2015 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» отчетный период за 6 месяцев  2015 года.

| № п/п | Наименование основного Мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель /ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб лей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7243,9 | 121,5 | 121,5 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  | Капитальный ремонт кровель |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5671,9 | 121,5 | 121,5 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома |  |  |  |  | Ремонт фасада МКД |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 807,4 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД |  |  |  |  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения МКД |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 764,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 7243,9 | 121,5 | 121,5 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 2.1 Текущий ремонт объектов ВКХ |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Закольцованы тупиковые участки водопроводов |  |  |  |  | 482,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  | Основное мероприятие 2.2 Содержание дренажной системы |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | предотвращение подтопления жителей |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 400,0 | 166,6 | 166,6 |
| 4 |  | Основное мероприятие 2.3 Содержание пожарных гидрантов |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обслуживание 24 шт. пожарных гидрантов |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 416,1 | 156,2 | 156,2 |
| 5 |  | Основное мероприятие 2.4 Разработка схем газоснабжения и водоснабжения |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | закольцовка высокого и низкого давления |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 1100,1 | 268,3 | 268,3 |
| 6 |  | Основное мероприятие 2.5 Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Авторский .надзор по объекту капитального ремонт ОСК |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 568,4 | 156,1 | 156,1 |
| 7 |  | Основное мероприятие 2.6 Приобретение комплектующих материалов к водопроводу |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретены материалы на канализацию по ул.Тельмана |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 1000,0 | 127,4 | 127,4 |
| 8 |  | Основное мероприятие 2.7 Реализация услуг ОАО «Баня» |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | получили услуги -5019 чел. |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 863,0 | 312,6 | 312,6 |
| 9 |  | Основное мероприятие 2.8 Транспортный налог |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | оплачен налог |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 114,0 | 30,0 | 30,0 |
| 10 |  | Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт ОСК г.Миллерово (2-й этап) |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Капитальный ремонт ОСК (2-й этап) |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 2889,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11 |  | Основное мероприятие 2.10 Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | Основное мероприятие 2.11 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения Миллеровского городского поселения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 171,8 | 55,7 | 55,7 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 7243,9 | 1272,9 | 1272,9 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в том числе: |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | посадка однолетних саженцев, уходные работы за розами и одно- летниками, побелка деревьев, бордюр |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3809,0 | 1224,7 | 1224,7 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев |  |  |  |  | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3259,0 | 954,9 | 954,9 |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев |  |  |  |  | Спиливание сухих и аварийных деревьев в количестве 180 шт. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 400,0 | 199,8 | 199,8 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев |  |  |  |  | приобретены саженцы деревьев |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 150,0 | 70,0 | 70,0 |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. Содержание мест захоронения |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | приобретен песок к пасхе, обкос авт. дорог, противоклещевая проведена обработка |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2419,8 | 578,4 | 578,4 |
| 15 | Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание уличного освещения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11090,7 | 5069,8 | 5069,8 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  |  |  | Поставка электроэнергии на уличное освещение |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7396,7 | 4177,9 | 4177,9 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения |  |  |  |  | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов, обрезка деревьев |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2510,3 | 889,7 | 889,7 |
| * | Мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей |  |  |  |  | Приобретение комплектующих материалов |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1179,7 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям |  |  |  |  | Технологическое присоединение к сетям |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4,0 | 2,2 | 2,2 |
| 16 | Основное мероприятие 3.4. Прочее благоустройство-всего, в том числе : |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12399,1 | 3541,0 | 3541,0 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов |  |  |  |  | содержание 3-х общественных туалетов |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 150,0 | 73,3 | 73,3 |
| * | Мероприятие по содержание тротуаров, скверов и площадей |  |  |  |  | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7414,7 | 2250,0 | 2250,0 |
| * | Мероприятие по содержанию мемориала Вечный огонь» |  |  |  |  | производится подача природного газа и обслуживание сетей |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 412,1 | 85,9 | 85,9 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана |  |  |  |  | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 152,3 | 91,6 | 91,6 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм |  |  |  |  | отремонтированы лавочки на площадях и скверах |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 200,0 | 101,4 | 101,4 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда |  |  |  |  | уборка мусора, спасение на воде, озеленение территории, охрана малых архитектурных форм |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2200,0 | 422,0 | 422,0 |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных |  |  |  |  | Сокращена численность 355 бродячих животных |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 400,0 | 274,5 | 274,5 |
| * | Мероприятие по монтажу елки |  |  |  |  | Установка городской елки |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки |  |  |  |  | Ликвидировано 11 стихийно- образованных свалок |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 350,0 | 242,3 | 242,3 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту площадок ТБО |  |  |  |  | построена 1 плошадка для сбора ТБО |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по устройству и приобретению мусорных контейнеров |  |  |  |  | Приобретено 36 шт. контейнеров |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по устройству и приобретению детских площадок |  |  |  |  | Устройство детских площадок |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие участие молодежи в благоустройстве |  |  |  |  | Участие молодежи в уборке мусора |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Инвентаризация мест захоронения, обслуживание туалетов, определение мест захоронения. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2888,9 | 1708,8 | 1708,8 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 32607,5 | 12122,7 | 12122,7 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 47856,3 | 13517,1 | 13517,1 |

Приложение № 5  к отчету  на 01.07.2015  Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

за 6   месяцев  2015 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 89791,1 | 18678,0 |
|  |  | Областной бюджет | 6613,7 | 5160,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 35321,1 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 47856,3 | 13517,1 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | всего | 7243,9 | 121,5 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7243,9 | 121,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | всего | 7243,9 | 121,5 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7243,9 | 121,5 |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Всего | 5671,9 | 121,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5671,9 | 121,5 |
|  | Мероприятие по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома | Всего | 807,4 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 807,4 | 0,0 |
|  | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД | Всего | 764,6 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 764,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 49939,7 | 6433,8 |
|  |  | Областной бюджет | 6613,7 | 5160,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 35321,1 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8004,9 | 1272,9 |
| Основное мероприятие 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ | Всего | 482,1 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 482,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание дренажной системы | Всего | 400,0 | 166,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 166,6 |
| Основное мероприятие 2.3. | Содержание пожарных гидрантов | Всего | 416,1 | 156,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 416,1 | 156,2 |
| Основное мероприятие 2.4. | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | Всего | 1100,1 | 268,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1100,1 | 268,3 |
| Основное мероприятие 2.5. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Всего | 568,4 | 156,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 568,4 | 156,1 |
| Основное мероприятие 2.6. | Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | всего | 1000,0 | 127,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1000,0 | 127,4 |
| Основное мероприятие 2.7. | Реализация услуг ОАО «Баня» | Всего | 863,0 | 312,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 863,0 | 312,6 |
| Основное мероприятие 2.8. | Транспортный налог (расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней) | Всего | 114,0 | 30,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 114,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 2.9. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района (2-этап) | Всего | 38210,5 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 35321,1 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2889,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. | Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный | Всего | 4464,1 | 4464,0 |
|  |  | Областной бюджет | 4464,1 | 4464,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Всего | 2321,4 | 752,6 |
|  |  | Областной бюджет | 2149,6 | 696,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 171,8 | 55,7 |
| 3 | Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского поселения | Всего | 32607,5 | 12122,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 32607,5 | 12122,7 |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение | Всего | 3809,0 | 1224,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3809,0 | 1224,7 |
|  | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | Всего | 3259,0 | 954,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3259,0 | 954,9 |
|  | Мероприятия по спиливанию сухих и аварийных деревьев | Всего | 400,0 | 199,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 199,8 |
|  | Мероприятие по приобретению саженцев | Всего | 150,0 | 70,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 150,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | Всего | 2419,8 | 578,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2419,8 | 578,4 |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 11090,7 | 5069,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 11090,7 | 5069,8 |
|  | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | всего | 7396,7 | 4177,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7396,7 | 4177,9 |
|  | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | всего | 2510,3 | 889,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2510,3 | 889,7 |
|  | Мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей | всего | 1179,7 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1179,7 | 0,0 |
|  | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | всего | 4,0 | 2,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4,0 | 2,2 |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство – всего, в том числе: | Всего | 12399,1 | 3541,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 12399,1 | 3541,0 |
|  | Мероприятия по содержание туалетов | Всего | 150,0 | 73,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 150,0 | 73,3 |
|  | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей | Всего | 7414,7 | 2250,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7414,7 | 2250,0 |
|  | Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | Всего | 412,1 | 85,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 412,1 | 85,9 |
|  | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. | Всего | 152,3 | 91,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 152,3 | 91,6 |
|  | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | Всего | 200,0 | 101,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 101,4 |
|  | Мероприятие по содержанию городского пруда | Всего | 2200,0 | 422,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2200,0 | 422,0 |
|  | Мероприятие по иммобилизации животных | Всего | 400,0 | 274,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 274,5 |
|  | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | Всего | 170,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 170,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие по монтажу елки | Всего | 50,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 50,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | Всего | 350 | 242,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 350,0 | 242,3 |
|  | Текущий ремонт площадок ТБО | Всего | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие по приобретению и устройству мусорных контейнеров | Всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие по приобретению и устройству детских площадок | Всего | 500,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 500,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие участие молодёжи в благоустройстве | Всего | 170,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 170,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Всего | 2888,9 | 1708,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2888,9 | 1708,8 |

Приложение № 8  к отчету на 01.07.2015  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за 6 месяцев 2015 года «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | В т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | В т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 35321,1 92,4% | 0,0 - | 2889,4 7,6 % | 2889,4 7,6 % | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2. Строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово Ростовской области | 0,0 | 4464,1 100 % | 0,0 - | 0,0 - | 0,0 | - | 4464 | 100 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 3. возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | 0,0 | 2149,6 92,6% | 171,8 7,4% | 171,8 7,4% | 0,0 | - | 696,9 | 92,6 | 55,6 | 7,4 | 55,6 | 7,4 |
| ВСЕГО: | 35321,1 78,5% | 6613,7 14,7 % | 3061,2 6,8 % | 3061,2 6,8 % | 0,0 | - | 5160,9 | 98,9 | 55,6 | 1,1 | 55,6 | 1,1» |