АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26.03.2015 г.                             №   79                                         г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Администрации Миллеровского

городского поселения  «Развитие транспортной

системы» по результатам 2014 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности  муниципальных   программ Миллировского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Миллероского городского поселения «Развитие транспортной системы»  (далее- программа) за  2014 год согласно приложению к данному постановлению.

2.Главному специалисту финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения (М.В. Мишустиной) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения (И.Н. Усминская).

Глава   Администрации Миллеровского

городского поселения                                                               А.И. Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского поселения

от  26.03.2015г  № 79

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2014 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным.

По результатам  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2014 год были выполнены следующие основные мероприятия: ямочный ремонт на площади -12335 кв.м.,отремонтировано-104 дорожных знака, проведено обслуживание  7  светофорных объектов, выполнены работы по грейдированию и подметанию автодорог, вывезено 12486 м3,  в зимний период была проведена посыпка противогололедными  материалами с использованием 2300т. пескосмеси, отработано коммунальной техникой -12082 маш. часов, работы выполнялись на площади 3574 кв.м. Отремонтировано два моста по ул. Вокзальная и пер. Газетный, отремонтированы пять водостоков  по ул. Украинская,ул. Криничная, ул. Олега Кошевого, ул. 38 Стрелковой Дивизии, ул. Черноморская-Ул. Песчаная. Произведено геологическое изыскание автодороги  ул. Леваневского. Выполнены разработки ПСД по строительству и реконструкции на капитальный ремонт автодороги по ул. Дмитрия Кравцова. Завершена государственная экспертиза проектной документации результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева- ул. Московская. Для повышения безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения было нанесено дорожной горизонтальной разметки – 39 км., пешеходной разметки – 961 кв. м.

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2014 год, выполнены в не полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

На развитие муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» были выделены и освоены денежные средства в сумме 34703,7 тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 13034,1 тыс. рублей.

Средства, выделенные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, освоены на 62,4 % .

Раздел 2. Меры по реализации программы

В муниципальную долгосрочную программу было внесено 12 изменений в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения на ряд мероприятий.

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 31.01.2014  № 17  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы »;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 20.03.2014  № 78  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 22.04.2014  №  279  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 26.05.2014 № 440  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 04.07.2014 №  482  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 30.07.2014 №  516   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  20.08.2014 №  540  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  19.09.2014 №  567 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

9.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  14.10.2014 № 590-б  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

10.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  17.10.2014  №  597 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

11. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  12.11.2014 № 633 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

12.  Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  23.12.2014 №  671  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы превышают ожидаемые значения, что свидетельствует об эффективности реализации программных мероприятий.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, а так же превышения объемов ассигнований над объектами, предусмотренными программой, в 2014 году не отмечалось.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы » за 12 месяцев 2014 г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Развитие транспортной системы» приведена в приложении № 6  к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.И. Чередниченко

Приложение № 1 отчет от «31.03.2015 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 12  месяцев 2014 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Выполнен ямочный ремонт на S – 12335 кв.м.,отремонтировано – 104 дорожных знака., 7 светофорных объектов,произведена посыпка противогололедных материаловс использованием – 2300 т. пескосмеси,вывезен – 12486 м3 мусора,отработано - 12082 маш. часов на S - 3574 тыс. кВ. м. | 24.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 17474,2 |  | 17474,1 |  | 17474,1 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущий ремонт тротуаров | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 48,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень,окатыш,фал) для отсыпки автомомбильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | приобретено: фала- 914 тонн щебня-564 тонн окатыш-420 тонн | 01.04.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 962,4 |  | 937,9 |  | 937,9 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Отремонтировано 2 моста ( ул. Вокзальная, пер Газетный) 5 водостоков (ул. Украинская,ул. Криничная, ул. Олега Кошевого, ул. 38 Стрелковой дивизии,ул. Черноморская-ул. Песчаная) | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 1115,0 |  | 812,6 |  | 812,6 |  |
| 1.5. | Основные мероприятия 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 407,3 |  | 381,2 |  | 381,2 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул.Леваневского | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Произведено геологическое изыскание автодороги по ул. Леваневского | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 91,2 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Транспортные услуги (перевозка щебня, фала,песка0 | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оказаны услуги по перевозке фала.,щебня, окатыша | 01.04.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 426,0 |  | 170,1 |  | 170,1 |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Обследование мостов | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Выполнено дополнительное обследование мостов ул. Социалистическая- ул. 50 лет ВЛКСМ (ПСД по кап.ремонту а/дорог) | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 200,0 |  | 196,0 |  | 196,0 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | ПСД на строительство и Реконструкцию а/дорог местного значения | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 399,7 |  | 399,6 |  | 399,6 |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10 Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Разработка ПСД на подъездную дорогу по ул. Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  |
| 1.12. | Основное мероприятие 1.12 Экспертиза на проектирование дороги | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оценка достоверности стоимости ПИР по объекту ул.Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 22,5 |  | 22,5 |  | 22,5 |  |
| 1.13. | Основное мероприятие 1.13. Государственная Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева-ул. Московская | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Прокол от ул. Тургенева до ул. Московская | 04.07.2014 |  | 04.09.2014 |  |  | 402,3 |  | 398,7 |  | 398,7 |  |
| 1.14. | Основное мероприятие 1.14 Софинансирование расходов на строительство а/дороги от ул. Тургенева до ул. Московской ;2015год – Дмитрия Кравцова | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/дорог:ул. Тургенева-ул. Московская; на 2015г.-ул. Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 3383,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.15. | Основное мероприятие 1.16. Приобретение лотков для ремонта а/дорог. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Приобретено для водостока По ул.Украинской | 17.07.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 53,5 |  | 53,5 |  | 53,5 |  |
|  | Итого по подпрограмме : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25031,2 |  | 20980,6 |  | 20980,6 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | нанесено дорожной горизонтальной разметки -39 км, пешеходной разметки-961 кв. м |  | 01.01.2014 |  | 30.05.2014 |  | 689,0 |  |  | 689,0 |  | 689,0 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,0 |  |  | 689,0 |  | 689,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25720,2 |  |  | 21669,6 |  | 21669,6 |

Приложение №2 к отчету Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 31,04 | 31,04 | 15,0 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | - | 19,5 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 16,25 | 3,2 | 0 |  |
| - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | 16 | 19,5 | - |  |

Приложение №3 к отчету Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | началареализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 1.Подрограмма «Развитие транспортной и инфракструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |  | - |  |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | текущий ремонт тротуаров |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Ремонт тротуаров для поддержания их в нормативном состоянии; |  |  |  |  |  |
| 1.3 | приобретение инертных материалов (щебень, окатыш,фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; |  |  |  |  |  |
| 1.4. | текущий ремонт мостов и водостоков |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Геологические изыскания для проектирования дороги ул. Леваневского |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Перевозка инертных материалов |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обследование мостов |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Инженерные гидрометеорологические изыскания по материалам обследования мостов |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Проектная документация с положительным заключением госэкспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Оплата кредиторской задолженности за 2013год за ПСД на кап. ремонт |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Экспертиза на проектирование дороги |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Разработка проектной документации автомобильной дороги |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева- ул. Московская |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Проектная документация с положительным заключением госэкспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Софинансирование расходов на строительство а/дороги 2014 год: от ул. Тургенева до ул. Московской; 2015 год – ул. Дмитрия Кравцова |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Приобретение лотков для автодорог |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12. 2014 |  | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | Увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  |  | Сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |

Приложение № 4 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения |  | Ответственный исполнитель |  | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ министерства транспорта Российской федерации от 16 ноября 2012г. № 402 | Приказ об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |  | 01.01.2014 | внесение изменений от 31.01.2014; внесение изменений от 20.03.2014; внесение изменений от 22.04.2014; внесение изменений от 26.05.2014. внесение изменений от 30.07.2014; внесение изменений от 20.08.2014; внесение изменений от 19.09.2014; внесение изменений от 14.10.2014 |  | Привело к более четкому распределению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
|  |  |  |  |  |  |  | внесение изменений от 17.10.2014; внесение изменений от 12.11.2014; внесение изменений от 23.12.2014; |  |  |
| 2 | Постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 №12 |  | О нормативных финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |  |  | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием выделенных средств |  |

Приложение № 5 к отчету  Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 12  месяцев  2014 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 81142,3 | 34303,7 |
|  |  | областной бюджет | 55422,1 | 12634,1 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 25720,2 | 21669.6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 80453,3 | 33614,7 |
|  |  | областной бюджет | 55422,1 | 12634,1 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 25031,2 | 20980,6 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 23367,2 | 23367,1 |
|  |  | областной бюджет | 5893,0 | 5893,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 17474,2 | 17474,1 |
| Основное мероприятия 1.2. | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 48,8 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 48,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов | Всего | 962,4 | 937,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 962,4 | 937,9 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 1115,0 | 812,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1115,0 | 812,6 |
| Основное мероприятие 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 407,3 | 381,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 407,3 | 381,2 |
| Основное мероприятие 1.6. | Геологические изыскания для проектирования дороги ул.Леваневского | Всего | 91,2 | 90,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 91,2 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Транспортные услуги | Всего | 426,0 | 170,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 426,0 | 170,1 |
| Основное мероприятие 1.8. | Обследование мостов | Всего | 200,0 | 196,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 196,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | 5400,4 | 5400,0 |
|  |  | Областной бюджет | 5000,7 | 5000,4 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 399,7 | 399,6 |
| Основное мероприятие 2.0 | Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги по ул.Дмитрия Кравцова в г.Миллерово | Всего | 598,9 | 155,3 |
|  |  | Областной бюджет | 554,5 | 110,9 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 44,4 | 44,4 |
| Основное мероприятие 2.1. | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего | 1629,8 | 1629,8 |
|  |  | Областной бюджет | 1629,8 | 1629,8 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Экспертиза на проектирование дороги по ул.Дмитрия Кравцова | Всего | 22,5 | 22,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 22,5 | 22,5 |
| Основное мероприятие 2.3. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева-ул. Московская | Всего | 402,3 | 398,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 402,3 | 398,7 |
| Основное мероприятие 2.4. | Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014 год-ул. Тургенева-ул. Московская; 2015год- ул. Дмитрия Кравцова | Всего | 45728,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 42344,1 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3383,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Приобретение лотков для ремонта а/дорог (на водостоки) | Всего | 53,5 | 53,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 53,5 | 53,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | 2014 | 689,0 | 689,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 689,0 | 689,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 689,0 | 689,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  | 81142,3 | 34303,7 |

- Приложение № 6 к отчету Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Миллеровского  городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 5893,0 | 5893 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к детскому дошкольному учреждению по ул. Дмитрия Кравцова в г. Миллерово | 3408,8 | 554,5 | 2854,3 | 2854,3 |
| Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 5000,7 | 5000,7 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на строительство и реконструкцию дорог | 2146,4 | 0 | 2146,4 | 2146,4 |
| Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014год: ул. Тургенева- ул. Московская; 2015 год: -ул. Дмитрия Кравцова | 44386,6 | 42344,1 | 2042,5 | 2042,5 |
| Всего | 60835,5 | 53792,3 | 7043,2 | 7043,2 |

- Приложение № 7  к отчету Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Текущий ремонт тротуаров | -51,2 | В связи с возникшей необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
| Приобретение инертных материалов (щебень,окатыш,фал) для отсыпки автомомбильных дорог не имеющих твердого покрытия | +640,0 | -//- | -//- |
| Текущий ремонт мостов и водостоков | +715 | -//- | -//- |
| Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул.Леваневского | -8,8 | -//- | -//- |
| Транспортные услуги (перевозка щебня, фала,песка0 | +326,0 | -//- | -//- |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог | -127,2 | -//- | -//- |
| Государственная Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева-ул. Московская | -0,1 | -//- | -//- |
| Софинансирование расходов на строительство а/дороги от ул. Тургенева до ул. Московской ;2015год – Дмитрия Кравцова | -162,9 | -//- | -//- |
| Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | -123,0 | -//- | -//- |

Приложение  № 8 к отчету Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном 2014 году «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | В т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | В т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Содержание автомобильных дорог Миллеровского городского поселения в 2014 году. | - | 5893,0 25,2% | 17474,2 74,8% | 17474,2 74,8% | - | - | 5893 | 25,2 | 17474,1 | 74,8 | 17474,1 | 74,8 |
| 2. Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к детскому дошкольному учреждению по ул. Дмитрия Кравцова в г. Миллерово | - | 554,5 92,6% | 44,4 7,4% | 44,4 7,4% | - | - | 110,9 | 71,4 | 44,4 | 28,6 | 44,4 | 28,6 |
| 3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | - | 5000,7 92,6% | 399,7 7,4% | 399,7 7,4% | - | - | 5000,4 | 92,6 | 399,6 | 7,4 | 399,6 | 7,4 |
| 4. Погашение кредиторской задолженности по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | - | 1629,8 100% | 0 | 0 | - | - | 1629,8 | 100 | - | - | - | - |
| 5. Расходы на строительство автомобильных дорог:2014 год: Тургенева-Московская;2015 год-ул. Дмитрия Кравцова | - | 42344,1 92,6% | 3383,9 7,4% | 3383,9 7,4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | 55422,1 | 21302,2 | 21302,2 | 0 | 0 | 12634,1 | - | 17918,1 | - | 17918,1 | - |

Заместитель главы Администрации Миллеровского

городского поселения                                                                                                                                     А.А. Чередниченко

Начальник финансо-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская