«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.И. Чередниченко

от 01.10.2014г. № 1.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  за 9 месяцев 2014 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1  к отчету  от «01.10.2014 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» отчетный период  за  9  месяцев 2014 года.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель /ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: |  |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4386,0 | 369,4 | 369,4 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт кровель |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3728,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  | Ремонт фасада МКД |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 94,2 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по корректировке ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко 42 |  |  |  |  |  | Корректировка ПСД на усиление конструкции МКД |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 58,1 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35,9 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт системы отопления МКД |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 71,3 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту отмосток МКД |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт отмосток МКД |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 123,7 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения МКД |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 164,8 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения МКД |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан в том числе: |  |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 251,1 | 189,7 | 189,7 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4637,1 | 559,1 | 559,1 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Основное мероприятие 2.1 Текущий ремонт объектов ВКХ |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Закольцованы тупиковые участки водопроводов |  |  |  |  | 250,0 | 247,9 | 247,9 |
| 4 |  |  | Основное мероприятие 2.2 Содержание дренажной системы |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | предотвращение подтопления жителей |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5 |  |  | Основное мероприятие 2.3 Ремонт коллектора |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обслуживание 2-х участков коллектора |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 321,0 | 192,6 | 192,6 |
| 6. |  |  | Основное мероприятие 2.4 Содержание пожарных гидрантов |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обслуживание 24 шт. пожарных гидрантов |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 304,2 | 98,0 | 98,0 |
| 7 |  |  | Основное мероприятие 2.5 Разработка схем газоснабжения и водоснабжения |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | закольцовка высокого и низкого давления |  | 14.05.2014 |  | 31.12.2014 | 300,0 | 193,4 | 193,4 |
| 8 |  |  | Основное мероприятие 2.6 Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Авторский надзор по объекту капитальный ремонт ОСК |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 |  |  | Основное мероприятие 2.7 Осуществление строительного контроля за строительством скважины |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Контроль за ходом выполненных работ по пер.Карьерному |  | 21.04.2014 |  | 31.12.2014 | 127,1 | 64,3 | 64,3 |
| 10 |  |  | Основное мероприятие 2.8 Приобретение комплектующих материалов к водопроводу |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретены материалы на канализацию по ул.Тельмана |  | 19.06.2014 |  | 31.12.2014 | 522,8 | 54,4 | 54,4 |
| 11 |  |  | Основное мероприятие 2.9 Реализация услуг ОАО «Баня» |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | получили услуги -5019 чел. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 1273,4 | 398,7 | 398,7 |
| 12 |  |  | Основное мероприятие 2.10 Транспортный налог |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | оплачен налог |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 78,0 | 55,7 | 55,7 |
| 13 |  |  | Основное мероприятие 2.11 Капитальный ремонт ОСК г.Миллерово (2-й этап) |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Капитальный ремонт ОСК (2-й этап) |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 8433,1 | 2172,9 | 2172,9 |
| 14 |  |  | Основное мероприятие 2.12 Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер.Карьерный |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Строительство скважины пер.Карьерный |  | 17.03.2014 |  | 31.10.2014 | 1150,0 | 592,6 | 592,6 |
| 15 |  |  | Основное мероприятие 2.13 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения Миллеровского городского поселения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 52,5 | 10,2 | 10,2 |
| 16 |  |  | Основное мероприятие 2.14 Услуги по проведению (заключение договоров) на обследования и составление отчетов по кап. ремонту ОСК |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обследование и составление отчетов по кап. ремонту очистных |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 13612,1 | 4380,7 | 4380,7 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в том числе: |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | посадка однолетних саженцев, уходные работы за розами и одно- летниками, побелка деревьев, бордюр |  | 03.02.2014 | 31.12.2014 | 5532,4 | 4626,6 | 4626,6 |
| * |  | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев |  |  |  |  | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5382,4 | 4478,0 | 4478,0 |
| * |  | Мероприятие по приобретению саженцев |  |  |  |  | приобретены саженцы деревьев |  | 01.04.2014 | 30.11.2014 | 150,0 | 148,6 | 148,6 |
| 18 |  | Основное мероприятие 3.2. Содержание мест захоронения |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | приобретен песок к пасхе, обкос авт. дорог, противоклещевая проведена обработка |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2382,0 | 1469,1 | 1469,1 |
| 19 |  | Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание уличного освещения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10562,6 | 6700,9 | 6700,9 |
| * |  | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  |  |  | Поставка электроэнергии на уличное освещение |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6970,4 | 5168,3 | 5168,3 |
| * |  | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения |  |  |  |  | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов, обрезка деревьев |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2392,2 | 1334,3 | 1334,3 |
| * |  | Мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей |  |  |  |  | Приобретение комплектующих материалов |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту сетей уличного освещения |  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей уличного освещения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 198,3 | 198,3 |
| 20 |  | Основное мероприятие 3.4. Прочее благоустройство-всего, в том числе : |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8401,2 | 5316,4 | 5316,4 |
| * |  | Мероприятие по содержанию туалетов |  |  |  |  | содержание 3-х общественных туалетов |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 150,0 | 83,9 | 83,9 |
| * |  | Мероприятие по содержание тротуаров, скверов и площадей |  |  |  |  | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4200,0 | 2821,9 | 2821,9 |
| * |  | Мероприятие по содержанию мемориала Вечный огонь» |  |  |  |  | производится подача природного газа и обслуживание сетей |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 227,9 | 137,1 | 137,1 |
| * |  | Мероприятие по содержанию фонтана |  |  |  |  | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора |  | 01.05.2014 | 31.10.2014 | 223,3 | 165,9 | 165,9 |
| * |  | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм |  |  |  |  | отремонтированы лавочки на площадях и скверах |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | 97,9 | 97,9 |
| * |  | Мероприятие по содержанию городского пруда |  |  |  |  | уборка мусора, спасение на воде, озеленение территории, охрана малых архитектурных форм |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1500,0 | 891,4 | 891,4 |
| * |  | Мероприятие по иммобилизации животных |  |  |  |  | Сокращена численность 355 бродячих животных |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 400,0 | 99,5 | 99,5 |
| * |  | Мероприятие по монтажу елки |  |  |  |  | Установка городской елки |  | 01.01.2014 | 15.02.2014 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| * |  | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки |  |  |  |  | Ликвидировано 11 стихийно- образованных свалок |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 850,0 | 600,5 | 600,5 |
| * |  | Мероприятие по строительству площадок ТБО |  |  |  |  | построена 1 плошадка для сбора ТБО |  | 01.01.2014 | 31.10.2014 | 300,0 | 28,8 | 28,8 |
| * |  | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров |  |  |  |  | Приобретено 36 шт. контейнеров |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | 97,2 | 97,2 |
| * |  | Мероприятие участие молодежи в благоустройстве |  |  |  |  | Участие молодежи в уборке мусора |  | 01.04.2014 | 30.09.2014 | 300,0 | 292,3 | 292,3 |
| 21 |  | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Инвентаризация мест захоронения, обслуживание туалетов,определение мест захоронения. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 27085,4 | 18113,0 | 18113,0 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 45327,6 | 23052,8 | 23052,8 |

Приложение № 5 к отчету  Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

за 9   месяцев  2014 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 165900,0 | 45578,7 |
|  |  | областной бюджет | 120572,4 | 22525,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 45327,6 | 23052,8 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | всего | 4637,1 | 559,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4637,1 | 559,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | всего | 4386,0 | 369,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4386,0 | 369,4 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан | всего | 251,1 | 189,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 251,1 | 189,7 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 134184,5 | 26906,6 |
|  |  | Областной бюджет | 120572,4 | 22525,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 13612,1 | 4380,7 |
| Основное мероприятие 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ | Всего | 250,0 | 247,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 250,0 | 247,9 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание дренажной системы | Всего | 400,0 | 200,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Ремонт коллектора | Всего | 321,0 | 192,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 321,0 | 192,6 |
| Основное мероприятие 2.4. | Содержание пожарных гидрантов | Всего | 304,2 | 98,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 304,2 | 98,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | Всего | 300,0 | 193,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 193,4 |
| Основное мероприятие 2.6. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Всего | 300,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Осуществление строительного контроля за строительством скважины | Всего | 127,1 | 64,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 127,1 | 64,3 |
| Основное мероприятие 2.8. | Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | всего | 522,8 | 54,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 522,8 | 54,4 |
| Основное мероприятие 2.9. | Реализация услуг ОАО «Баня» | Всего | 1273,4 | 398,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1273,4 | 398,7 |
| Основное мероприятие 2.10. | Транспортный налог | Всего | 78,0 | 55,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 78,0 | 55,7 |
| Основное мероприятие 2.11. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района (2-этап) | Всего | 113960,6 | 20413,8 |
|  |  | Областной бюджет | 105527,5 | 18240,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8433,1 | 2172,9 |
| Основное мероприятие 2.12. | Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный | Всего | 15539,8 | 4749,8 |
|  |  | Областной бюджет | 14389,8 | 4157,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1150,0 | 592,6 |
| Основное мероприятие 2.13. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Всего | 707,6 | 138,0 |
|  |  | Областной бюджет | 655,1 | 127,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 52,5 | 10,2 |
| Основное мероприятие 2.14. | Услуги по проведению (заключение договоров) на обследования и составление отчетов по кап. ремонту ОСК | Всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского поселения | Всего | 27085,4 | 18113,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 27085,4 | 18113,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение | Всего | 5532,4 | 4626,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5532,4 | 4626,6 |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | Всего | 2382,0 | 1469,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2382,0 | 1469,1 |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 10562,6 | 6700,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 10562,6 | 6700,9 |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство | Всего | 8401,2 | 5316,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8401,2 | 5316,4 |
| Основное мероприятие 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Всего | 200,2 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,2 | 0,0 |

Приложение  № 8 к отчету Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения за 9 месяцев  2014 году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | В т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | В т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 0,0 | 105527,5 92,6 % | 8433,1 7,4 % | 8433,1 7,4% | 0 | 0 | 18240,9 | 89,4 | 2172,9 | 10,6 | 2172,9 | 10,6 |
| 2. Строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово Ростовской области | 0 | 14389,8 92,6 % | 1150,0 7,4% | 1150,0 7,4% | 0 | 0 | 4157,2 | 87,5 | 592,6 | 12,5 | 592,6 | 12,5 |
| 3. возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | 0 | 655,1 92,6% | 52,5 7,4% | 52,5 7,4% | 0 | 0 | 127,8 | 92,6 | 10,2 | 7,4 | 10,2 | 7,4 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 120572,4 92,6 % | 9635,6 7,4 % | 9635,6 7,4 % | 0 | 0 | 22525,9 | 89,0 | 2775,7 | 11,0 | 2775,7 | 11,0» |