«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.И. Чередниченко

от   10.07.2018 г. №  1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  за  9 месяцев  2018 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 отчет  на 01.10.2018 год  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» отчетный период за 9 месяцев 2018года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель /ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключе но контрак-тов на отчетную дату, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель-., фасадов, отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2980,1 | 1314,6 | 2164,7 |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  | -//- |  | Капитальный ремонт кровель | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2899,9 | 1297,1 | 2131,7 |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД, оплата потребления электроснабжения |  | -//- |  | Оплата потребления электроснабжения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,5 | 0,7 | 3,0 |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд |  | -//- |  | Капитальный ремонт отопления и технологических нужд и их оплата | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 54,1 | 16,8 | 30,0 |  |
| * | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир |  | -//- |  | Ремонт и содержание муниципальных квартир | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 22,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. М. Горького, 21, текущий ремонт муниципальных квартир |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Текущий ремонт муниципальных квартир | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 599,0 | 169,7 | 196,3 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.5 Взносы на капитальный ремонт |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Взносы на капитальный ремонт | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 86,3 | 47,3 | 47,3 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.6 Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности, технологическое присоединение к электрическим, газовым сетям |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Улучшение технического состояния по квартирам находящимся в муниципальной собственности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 3666,4 | 1532,2 | 2408,9 |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Основное мероприятие 2.1 Текущий, капитальный ремонт объектов ВКХ |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов- частичный ремонт системы холодного водоснабжения-1780 п.м. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 741,5 | 44,9 |  | 44,9 |
| 6 |  | Основное мероприятие 2.6 Авторский надзор по выполнению капремонта ОСК |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 546,3 | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 |  | Основное мероприятие 2.8 Субсидия МУП «Водоканал» для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Выполнение ремонта сетей водоснабжения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4110,3 | 668,1 |  | 1663,5 |
| 8 |  | Основное мероприятие 2.9 Приобретение комплектующих материалов к водопроводу |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Частичное восстановление сетей ВКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 731,3 | 671,6 |  | 671,6 |
| 9 |  | Основное мероприятие 2.10 Реализация услуг ОАО «Баня» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предоставление льгот гражданам | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 748,5 | 386,8 |  | 690,0 |
| 10 |  | Основное мероприятие 2.11 Транспортный налог (расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Оплата налогов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 74,3 | 74,3 |  | 74,3 |
| 11 |  | Основное мероприятие 2.12 Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2501,4 | 1573,5 |  | 1573,5 |
|  |  | Мероприятие 2.12.1 Приобретение материалов, выполнение пуско-наладочных работ оборудования |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретение материалов, выполнение пусконаладочных работ оборудования ОСК | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2501,4 | 1573,5 |  | 1573,5 |
| 12 |  | Основное мероприятие 2.14 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Возмещение части стоимости за ЖКУ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 894,0 | 526,0 |  | 893,9 |
| 13 |  | Основное мероприятие 2.17 Приобретение коммунальной техники |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретение коммунальной техники для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1279,6 | 1244,6 |  | 1244,6 |
| 14 |  | Основное мероприятие 2.18 Распечатка ПСД , экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь» , ПСД на строительство котельных |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Получение пакета документов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 300,0 | 98,0 |  | 197,0 |
| 15 |  | Основное мероприятие 2.21 Приобретение оборудования, Комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, приобретение системы очистки, приобретение КНС |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, приобретение системы очистки, приобретение КНС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3663,2 | 1119,5 |  | 1119,5 |
| 16 |  | Основное мероприятие 2.22 Текущий ремонт водопроводной трубы по ул. Леваневского г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1595,9 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 17186,3 | 6407,3 |  | 8172,8 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | посадка однолетних саженцев, уходные работы за розами и одно- летниками, побелка деревьев, бордюр | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5362,4 | 4064,5 |  | 4935,7 |
| * |  | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | -//- |  | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4812,4 | 3559,3 |  | 4430,5 |
| * |  | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев | -//- |  | Спиливание сухих и аварийных деревьев в количестве 180 шт. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 |
| * |  | Мероприятие по приобретению саженцев | -//- |  | приобретены саженцы деревьев | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 55,2 |  | 55,2 |
| 18 |  | Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | приобретен песок к пасхе, обкос авт. дорог, противоклещевая проведена обработка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1545,4 | 792,2 |  | 1545,4 |
| 19 |  | Основное мероприятие 3.3 Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Содержание уличного освещения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16646,5 | 7957,4 |  | 14102,7 |
| * |  | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | -//- |  | Поставка электроэнергии на уличное освещение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14140,1 | 6639,1 |  | 12611,0 |
| * |  | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | -//- |  | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов, обрезка деревьев | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1995,5 | 1318,3 |  | 1491,7 |
| * |  | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | -//- |  | Технологическое присоединение сетей | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 39,4 | 0,0 |  | 0,0 |
| * |  | Мероприятие по строительству электрических сетей | -//- |  | Оплата за строительство сетей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 471,5 | 0,0 |  | 0,0 |
| 20 |  | Основное мероприятие 3.4 Прочее благоустройство-всего, в том числе : | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Содержание общественных туалетов, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных форм; иммобилизация животных; монтаж ёлки; ликвидация стихийных свалок и др. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18825,8 | 12025,5 |  | 18043,1 |
| * |  | Мероприятие по содержанию туалетов | -//- |  | содержание 3-х общественных туалетов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 77,7 | 2,7 |  | 77,7 |
| * |  | Мероприятие по содержание тротуаров, скверов и площадей | -//- |  | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16304,7 | 10785,6 |  | 16304,7 |
| * |  | Мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» | -//- |  | производится подача природного газа и обслуживание сетей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 462,6 | 163,3 |  | 249,6 |
| * |  | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт | -//- |  | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 285,0 | 258,9 |  | 258,9 |
| * |  | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | -//- |  | отремонтированы лавочки на площадях и скверах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 95,1 | 18,2 |  | 95,1 |
| * |  | Мероприятие по содержанию городского пруда | -//- |  | уборка мусора, спасение на воде, озеленение территории, охрана малых архитектурных форм | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 27,7 | 27,7 |  | 27,7 |
| * |  | Мероприятия, направленные на поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспризорных, безнадзорных животных) иммобилизации животных | -//- |  | Поддержание и улучшение санитарного состояния территории городского поселения (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 307,3 | 47,0 |  | 307,3 |
| * |  | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | -//- |  | Участие молодежи в благоустройстве города | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 203,5 | 203,5 |  | 203,5 |
| * |  | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | -//- |  | Ликвидировано 10 стихийно- образованных свалки | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 609,9 | 423,2 |  | 423,2 |
| * |  | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО, приобретение (изготовление). | -//- |  | Текущий ремонт, строительство и устройство площадок ТБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 97,2 | 52,2 |  | 52,2 |
| * |  | Мероприятие по при обретению мусорных контейнеров | -//- |  | Приобретение мусорных контейнеров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 245,7 | 0,0 |  | 0,0 |
| * |  | Мероприятие по приобретению и устройству детских площадок (текущий ремонт детских площадок) | -//- |  | Изготовлены таблички на детские площадки | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 66,2 | 0,0 |  | 0,0 |
| * |  | Мероприятие по текущему ремонту тротуаров, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки), за оказание услуг по перевозке грузов | -//- |  | Поддержание и улучшение санитарного состояния территории городского поселения | 26.06.2018 | 31.12.2018 | 43,2 | 43,2 |  | 43,2 |
| 21 |  | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Инвентаризация мест захоронения, обслуживание туалетов, определение мест захоронения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2334,2 | 1695,4 |  | 2334,2 |
| 22 |  | Основное мероприятие 3.6 Формирование современной городской среды | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  | Осуществление уровня благоустроенности территорий г. Миллерово | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Мероприятие 3.6.1 Благоустройство общественных территорий г. Миллерово (городские парки, скверы) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  | Осуществление уровня обустройства мест массового отдыха населения в г. Миллерово ( в городских парках, скверах и т.д.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| * |  | Разработка и изготовление дизайн-проекта по благоустройству Парка им. Романенко | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  | Дизайн-проект на благоустройство Парка им. Романенко г. Миллерово | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 45114,3 | 26535,0 |  | 40961,1 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  | 65967,0 | 34474,5 |  | 51542,8 |

Приложение № 5  к отчету  на 01.10.2018  Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

за 9 месяцев   2018 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 93118,1 | 41042,4 |
|  |  | Областной бюджет | 27151,1 | 6567,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 65967,0 | 34474,5 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | всего | 3666,4 | 1532,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3666,4 | 1532,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: | всего | 2980,1 | 1314,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2980,1 | 1314,6 |
| * | Мероприятия по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Всего | 2899,9 | 1297,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2899,9 | 1297,1 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД, оплата потребления электроснабжения | всего | 3,5 | 0,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3,5 | 0,7 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд | всего | 54,1 | 16,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 54,1 | 16,8 |
| * | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | всего | 22,6 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 22,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. М. Горького, 21, текущий ремонт муниципальных квартир | Всего | 599,0 | 169,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 599,0 | 169,7 |
| Основное мероприятие 1.5 | Взносы на капитальный ремонт | Всего | 86,3 | 47,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 86,3 | 47,3 |
| Основное мероприятие 1.6 | Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности, технологическое присоединение к электрическим, газовым сетям | Всего | 1,0 | 0,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1,0 | 0,6 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 44337,4 | 12975,2 |
|  |  | Областной бюджет | 27151,1 | 6567,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 17186,3 | 6407,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | Текущий ремонт объектов ВКХ | Всего | 741,5 | 44,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 741,5 | 44,9 |
| Основное мероприятие 2.6 | Авторский надзор по выполнению капремонта ОСК | Всего | 546,3 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0, 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 546,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Субсидия МУП «Водоканал» для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию | Всего | 4110,3 | 668,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4110,3 | 668,1 |
| Основное мероприятие 2.9 | Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу | Всего | 731,3 | 671,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 731,3 | 671,6 |
| Основное мероприятие 2.10 | Реализация услуг ОАО «Баня» | всего | 748,5 | 386,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 748,5 | 386,8 |
| Основное мероприятие 2.11 | Транспортный налог | Всего | 74,3 | 74,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 74,3 | 74,3 |
| Основное мероприятие 2.12 | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) | всего | 2501,4 | 1573,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2501,4 | 1573,5 |
| Мероприятие 2.12.1 | Приобретение материалов, выполнение пуско-наладочных работ оборудования | всего | 2501,4 | 1573,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2501,4 | 1573,5 |
| Основное мероприятие 2.14 | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | всего | 12245,1 | 7093,9 |
|  |  | Областной бюджет | 11351,1 | 6567,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 894,0 | 526,0 |
| Основное мероприятие 2.17 | Приобретение коммунальной техники (МАУ МГП) | Всего | 1279,6 | 1244,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1279,6 | 1244,6 |
| Основное мероприятие 2.18 | Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь» , ПСД на строительство котельных | Всего | 300,0 | 98,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 98,0 |
| Основное мероприятие 2.21 | Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, приобретение системы очистки, приобретение КНС | Всего | 19463,2 | 1119,5 |
|  |  | Областной бюджет | 15800,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3663,2 | 1119,5 |
| Основное мероприятие 2.22 | Текущий ремонт водопроводной трубы по ул. Леваневского г. Миллерово | Всего | 1595,9 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1595,9 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство Миллеровского поселения | Всего | 45114,3 | 26535,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 45114,3 | 26535,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Озеленение- всего, в том числе: | Всего | 5362,4 | 4064,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5362,4 | 4064,5 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений | Всего | 4812,4 | 3559,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4812,4 | 3559,3 |
| * | Мероприятия по спиливанию сухих и аварийных деревьев | Всего | 450,0 | 450,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 450,0 | 450,0 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев (МАУ Бл.) | Всего | 100,0 | 55,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 55,2 |
| Основное мероприятие 3.2 | Содержание мест захоронения (МАУ Бл.) | Всего | 1545,4 | 792,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1545,4 | 792,2 |
| Основное мероприятие 3.3 | Содержание сетей наружного (уличного) освещения- всего, в том числе: | Всего | 16646,5 | 7957,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 16646,5 | 7957,4 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | всего | 14140,1 | 6639,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 14140,1 | 6639,1 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | всего | 1995,5 | 1318,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1995,5 | 1318,3 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | всего | 39,4 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 39,4 | 0,0 |
| * | Мероприятие по строительству, электрических сетей | всего | 471,5 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 471,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Прочее благоустройство – всего, в том числе: | Всего | 18825,8 | 12025,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 18825,8 | 12025,5 |
| * | Мероприятия по содержание туалетов (МАУ Бл.) | Всего | 77,7 | 2,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 77,7 | 2,7 |
| * | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей (МАУ Бл.) | Всего | 16304,7 | 10785,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 16304,7 | 10785,6 |
| * | Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | Всего | 462,6 | 163,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 462,6 | 163,3 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. | Всего | 285,0 | 258,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 285,0 | 258,9 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм (МАУ Бл.) | Всего | 95,1 | 18,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 95,1 | 18,2 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда | Всего | 27,7 | 27,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 27,7 | 27,7 |
| * | Мероприятия, направленные на поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспризорных, безнадзорных животных (МАУ Бл.) | Всего | 307,3 | 47,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 307,3 | 47,0 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве (МАУ Бл.) | Всего | 203,5 | 203,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 203,5 | 203,5 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки (МАУ Бл.) | Всего | 609,9 | 423,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 609,9 | 423,2 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО , приобретение (изготовление) | Всего | 97,2 | 52,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет , в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 97,2 | 52,2 |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | Всего | 245,7 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 245,7 | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению и устройству детских площадок (текущий ремонт детских площадок) | Всего | 66,2 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 66,2 | 0,0 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту тротуаров, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки), за оказание услуг по перевозке грузов | Всего | 43,2 | 43,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 43,2 | 43,2 |
| Основное мероприятие 3.5 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Всего | 2334,2 | 1695,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2334,2 | 1695,4 |
| Основное мероприятие 3.6 | Формирование современной городской среды | Всего | 400,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6.1. | Благоустройство общественных территорий г. Миллерово (городские парки, скверы) | Всего | 400,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 0,0 |
| * | Разработка и изготовление дизайн-проекта по благоустройству Парка им. Романенко | Всего | 400,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 0,0 |

Приложение  № 8 к отчету  на 01.10.2018  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном периоде за  9 месяцев  2018г Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджет |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, приобретение системы очистки, приобретение КНС | 0,0 | - | 15800,0 | 92,7 | 1244,3 | 7,3 | 1244,3 |  | 7,3 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2. Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | 0,0 | - | 11351,1 | 92,7 | 894,0 | 7,3 | 894,0 |  | 7,3 | 0,0 | - | 6567,9 | 92,6 | 526,0 | 7,4 | 526,0 | 7,4 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 27151,1 | 92,7 | 2138,3 | 7,3 | 2138,3 |  | 7,3 | 0,0 | - | 6567,9 | 92,6 | 526,0 | 7,4 | 526,0 | 7,4 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

- Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

- Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова