«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.И. Чередниченко

от   10.10.2017г.   №  1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  за 9 месяцев 2017 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 отчет  на 01.10.2017 год  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» отчетный период за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель /ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель-., фасадов-1628 кв.м., отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2978,2 | 235,7 | 938,0 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Капитальный ремонт кровель |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2900,20 | 205,6 | 861,3 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту системы МКД, оплата потребления электроснабжения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оплата потребления электроснабжения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31,2 | 2,0 | 31,2 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления и технологических нужд |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Капитальный ремонт отопления и технологических нужд и их оплата |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23,2 | 9,6 | 22,2 |  |
| * |  | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Ремонт и содержание муниципальных квартир |  | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 22,6 | 17,8 | 22,6 |  |
| * |  | Мероприятие расходы на уплату сборов и иных платежей (штрафов) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на уплату сборов и иных платежей |  | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт муниципальных квартир ул. М.Горького,21, текущий ремонт муниципальных квартир |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущий ремонт муниципальных квартир |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 237,9 | 219,0 | 219,0 |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.5 Взносы на капитальный ремонт |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Взносы на капитальный ремонт |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 80,2 | 37,3 | 37,3 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3296,3 | 492,0 | 1194,3 |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт объектов ВКХ |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов- частичный ремонт системы холодного водоснабжения-1780 п.м. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 1414,6 | 418,1 |  | 1414,6 |
| 5 |  |  | Основное мероприятие 2.2 Содержание дренажной системы |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 400,0 | 300,0 |  | 300,0 |
| 6 |  |  | Основное мероприятие 2.4 Содержание пожарных гидрантов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предотвращение чрезвычайных ситуаций |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 426,9 | 320,2 |  | 320,2 |
| 7 |  |  | Основное мероприятие 2.6 Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ |  | 30.06.2017 |  | 31.12.2017 | 99,9 | 99,9 |  | 99,9 |
| 8 |  |  | Основное мероприятие 2.9 Приобретение комплектующих материалов к водопроводу |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Частичное восстановление сетей ВКХ |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 3092,7 | 326,5 |  | 361,3 |
| 9 |  |  | Основное мероприятие 2.10 Реализация услуг ОАО «Баня» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предоставление льгот гражданам |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 656,5 | 442,7 |  | 656,5 |
| 10 |  |  | Основное мероприятие 2.11 Транспортный налог (расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Оплата налогов |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| 11 |  |  | Основное мероприятие 2.12 Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 9086,4 | 2603,3 |  | 8833,5 |
| 12 |  |  | Основное мероприятие 2.14 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Возмещение части стоимости за ЖКУ |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 541,4 | 54,5 |  | 541,3 |
| 13 |  |  | Основное мероприятие 2.16 Строительство «Системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения земельных участков выделенных под перспективную застройку» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Создание условий для строительства системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения и канализования |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 14 |  |  | Основное мероприятие 2.17 Приобретение коммунальной техники |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 |
| 15 |  |  | Основное мероприятие 2.18 Распечатка ПСД , экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, многоквартирных домов и мемориала «ВЕчныйц огонь», ОСК |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Получение пакета документов |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 874,5 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 17292,9 | 5065,2 |  | 13027,3 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | посадка однолетних саженцев, уходные работы за розами и одно- летниками, побелка деревьев, бордюр |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4097,0 | 3979,3 |  | 4052,9 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3507,0 | 3408,9 |  | 3482,5 |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Спиливание сухих и аварийных деревьев в количестве 180 шт. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |
| * | Мероприятие по приобретению объектов для посадочного материала однолетних насаждений |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Приобретены объекты для посадочного материала однолетних насаждений |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 93,0 | 92,9 |  | 92,9 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Приобретены саженцы деревьев |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 97,0 | 77,5 |  | 77,5 |
| 17 | Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | приобретен песок к пасхе, обкос авт. дорог, противоклещевая проведена обработка |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1474,2 | 922,3 |  | 1474,2 |
| 18 | Основное мероприятие 3.3 Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание уличного освещения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14898,4 | 8477,0 |  | 12157,1 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Поставка электроэнергии на уличное освещение |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12173,8 | 7369,4 |  | 10432,7 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов, обрезка деревьев |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1627,6 | 1010,6 |  | 1627,4 |
| * | Мероприятие по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (капитальный ремонт), ПСД на строительство сетей уличного освещения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного освещения) |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 97,0 | 97,0 |  | 97,0 |
| * | Мероприятие по строительству электрических сетей |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Новое строительство электрических сетей |  | 28.09.2017 | 31.12.2017 | 1000,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 19 | Основное мероприятие 3.4 Прочее благоустройство-всего, в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание общественных туалетов, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных форм; иммобилизация животных; монтаж ёлки; ликвидация стихийных свалок и др. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15505,9 | 9923,8 |  | 14436,7 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | содержание 3-х общественных туалетов |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 77,7 | 3,0 |  | 77,7 |
| * | Мероприятие по содержание тротуаров, скверов и площадей |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13105,1 | 8746,4 |  | 13105,1 |
| * | Мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | производится подача природного газа и обслуживание сетей |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 390,8 | 154,5 |  | 233,9 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 323,3 | 223,1 |  | 223,1 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | отремонтированы лавочки на площадях и скверах |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 9,9 |  | 10,0 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | уборка мусора, спасение на воде, озеленение территории, охрана малых архитектурных форм |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 40,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Сокращена численность 135 бродячих животных |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 360,0 | 180,0 |  | 180,0 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Участие молодежи в уборке мусора |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 137,3 | 136,8 |  | 136,8 |
| * | Мероприятие по монтажу елки |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Установка городской елки |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Ликвидировано 10 стихийно- образованных свалки |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 565,3 | 244,9 |  | 244,9 |
| * | Мероприятие ПСД на благоустройство улиц |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | ПСД на благоустройство улиц |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 99,7 | 99,7 |  | 99,7 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущий ремонт, строительство и устройство площадок ТБО |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 95,1 | 0,0 |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по при обретению мусорных контейнеров |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Приобретение мусорных контейнеров |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 102,7 | 85,5 |  | 85,5 |
| * | Мероприятие по приобретению и устройству детских площадок (текущий ремонт детских площадок) |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Изготовлены таблички на детские площадки |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 148,9 | 0,0 |  | 0,0 |
| 20 | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Инвентаризация мест захоронения, обслуживание туалетов, определение мест захоронения. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2641,3 | 1830,6 |  | 2641,3 |
| 21 | Основное мероприятие 3.6 Формирование современной городской среды |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Осуществление уровня благоустроенности территорий г. Миллерово |  | 28.09.2017 | 31.12.2017 | 583,0 | 283,0 |  | 283,0 |
|  | Мероприятие 3.6.1 Благоустройство общественных территорий г. Миллерово |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Осуществление уровня обустройства мест массового отдыха населения в г. Миллерово ( в городских парках, скверах и т.д.) |  | 28.09.2017 | 31.12.2017 | 583,0 | 283,0 |  | 283,0 |
| * | Разработка и изготовление дизайн -проекта на благоустройство улиц города Миллерово |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Получение дизайн – проекта на благоустройство города Миллерово |  | 28.09.2017 | 31.12.2017 | 283,0 | 283,0 |  | 283,0 |
| * | Разработка дизайн – проекта по благоустройству Парка им. Романенко |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Получение дизайн – проекта на благоустройство Парка им. Романенко |  | 28.09.2017 | 31.12.2017 | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39199,8 | 25416,0 |  | 35045,2 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59789,0 | 30973,2 |  | 49266,8 |

Приложение № 5  к отчету  на 01.10.2017 Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

за 9  месяцев  2017 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 178835,8 | 62400,4 |
|  |  | Областной бюджет | 119046,8 | 31427,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 59789,0 | 30973,2 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | всего | 3296,3 | 492,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3296,3 | 492,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: | всего | 2978,2 | 235,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2978,2 | 235,7 |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Всего | 2900,20 | 205,6 |
| * |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2900,20 | 205,60 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы | Всего | 31,2 | 2,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 31,2 | 2,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд | Всего | 23,2 | 9,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0, | 0, |
|  |  | Федеральный бюджет | 0, | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 23,2 | 9,6 |
| * | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | Всего | 22,6 | 17,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 22,6 | 17,8 |
| * | Мероприятие расходы на уплату сборов и иных платежей (штрафов) | Всего | 1,0 | 0,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1,0 | 0,7 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. М. Горького 21, текущий ремонт муниципальных квартир |  | 237,9 | 219,0 |
|  |  | Всего |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 237,9 | 219,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Взносы на капитальный ремонт | Всего | 80,2 | 37,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 80,2 | 37,3 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 136339,7 | 36492,4 |
|  |  | Областной бюджет | 119046,8 | 31427,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 17292,9 | 5065,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Текущий ремонт объектов ВКХ | Всего | 1414,6 | 418,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1414,6 | 418,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание дренажной системы | Всего | 400,0 | 300,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание пожарных гидрантов | Всего | 426,9 | 320,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 426,9 | 320,2 |
| Основное мероприятие 2.6 | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Всего | 99,9 | 99,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 99,9 | 99,9 |
| Основное мероприятие 2.9 | Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | Всего | 3092,7 | 326,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3092,7 | 326,5 |
| Основное мероприятие 2.10 | Реализация услуг ОАО «Баня» (МАУ Бл.) | Всего | 656,5 | 442,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 656,5 | 442,7 |
| Основное мероприятие 2.11 | Транспортный налог (расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней) | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.12 | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-этап) | Всего | 121259,0 | 33337,8 |
|  |  | Областной бюджет | 112172,6 | 30734,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 9086,4 | 2603,3 |
| Основное мероприятие 2.14 | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Всего | 7415,6 | 747,2 |
|  |  | Областной бюджет | 6874,2 | 692,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 541,4 | 54,5 |
| Основное мероприятие 2.16 | Строительство «Системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения земельных участков выделенных под перспективную застройку | Всего | 200,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.17 | Приобретение коммунальной техники | Всего | 450,0 | 450,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 450,0 | 450,0 |
| Основное мероприятие 2.18 | Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь», ОСК | Всего | 874,5 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 874,5 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского поселения | Всего | 39199,8 | 25416,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 39199,8 | 25416,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение- всего, в том числе: | Всего | 4097,0 | 3979,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4097,0 | 3979,3 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | Всего | 3507,0 | 3408,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3507,0 | 3408,9 |
| * | Мероприятия по спиливанию сухих и аварийных деревьев | Всего | 400,0 | 400,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 400,0 |
| * | Мероприятие по приобретению объектов для посадочного материала однолетних насаждений | Всего | 93,0 | 92,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 93,0 | 92,9 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев (МАУ Бл.) | Всего | 97,0 | 77,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 97,0 | 77,5 |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения (МАУ Бл.) | Всего | 1474,2 | 922,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1474,2 | 922,3 |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения- всего, в том числе: | Всего | 14898,4 | 8477,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 14898,4 | 8477,0 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | всего | 12173,8 | 7369,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 12173,8 | 7369,4 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | всего | 1627,6 | 1010,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1627,6 | 1010,6 |
| * | Мероприятие по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (капитальный ремонт), ПСД на строительство сетей уличного освещения | всего | 97,0 | 97,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 97,0 | 97,0 |
| * | Мероприятие по строительству электрических сетей | всего | 1000,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство – всего, в том числе: | Всего | 15505,9 | 9923,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 15505,9 | 9923,8 |
| * | Мероприятия по содержание туалетов (МАУ Бл.) | Всего | 77,7 | 3,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 77,7 | 3,0 |
|  | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей (МАУ Бл.) | Всего | 13105,1 | 8746,4 |
| * |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 13105,1 | 8746,4 |
|  | Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | Всего | 390,8 | 154,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| * |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 390,8 | 154,5 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. | Всего | 323,3 | 223,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 323,3 | 223,1 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм (МАУ Бл.) | Всего | 10,0 | 9,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 10,0 | 9,9 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда | Всего | 40,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 40,0 | 20,0 |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных (МАУ Бл.) | Всего | 360,0 | 180,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 360,0 | 180,0 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве (МАУ Бл.) | Всего | 137,3 | 136,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 137,3 | 136,8 |
| * | Мероприятие по монтажу елки | Всего | 50,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 50,0 | 20,0 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | Всего | 565,3 | 244,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 565,3 | 244,9 |
| * | Мероприятие ПСД на благоустройства улиц | Всего | 99,7 | 99,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет , в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 99,7 | 99,7 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО | Всего | 95,1 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет , в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 95,1 | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | Всего | 102,7 | 85,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет , в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 102,7 | 85,5 |
| * | Мероприятие по приобретению и устройству детских площадок (текущий ремонт детских площадок) | Всего | 148,9 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет , в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 148,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Всего | 2641,3 | 1830,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2641,3 | 1830,6 |
| Основное мероприятие 3.6 | Формирование современной городской среды | Всего | 583,0 | 283,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 583,0 | 283,0 |
| Мероприятие 3.6.1 | Благоустройство общественных территорий г. Миллерово (городские парки, скверы и т.д. ) | Всего | 583,0 | 283,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 583,0 | 283,0 |
| * | Разработка и изготовление дизайн –проекта на благоустройство улиц города Миллерово | Всего | 283,0 | 283,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 283,0 | 283,0 |
| * | Разработка дизайн- проекта по благоустройству Парка им. Романенко | Всего | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 0,0 |

Приложение  № 8 сведения на 01.10.2017г.  к отчету Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном периоде за 9 месяцев 2016г Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджет |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 0,0 | - | 112172,6 | 92,7 | 8833,5 | 7,3 | 8833,5 |  | 7,3 | 0,0 | - | 30734,5 | 92,2 | 2603,3 | 7,8 | 2603,3 | 7,8 |
| 2. Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | 0,0 | - | 6874,2 | 92,7 | 541,4 | 7,3 | 541,4 |  | 7,3 | 0,0 | - | 692,7 | 92,7 | 54,5 | 7,3 | 54,5 | 7,3 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 119046,8 | 92,7 | 9374,9 | 7,3 | 9374,9 |  | 7,3 | 0,0 | - | 31427,2 | 92,2 | 2657,8 | 7,8 | 2657,8 | 7,8 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

- Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

- Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова