АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                              №   54                                   г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Администрации Миллеровского

городского поселения  «Развитие транспортной

системы» по результатам 2017 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности  муниципальных   программ Миллировского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  Администрации  Миллероского городского поселения «Развитие транспортной системы»  (далее - программа)  по результатам   2017 года  согласно приложению к данному постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения (И.Н. Усминская).

Глава   Администрации

Миллеровского городского поселения                                А.И. Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от  _____________  № _______

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2017 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным. По результатам  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2017 год были выполнены следующие основные мероприятия:

- ямочный ремонт на площади – 11681 кв.м. на сумму – 8440,2 тыс. руб.;

- приобретено  и   установлено      дорожных знаков на сумму – 697,1 тыс. рублей;

-установлен дополнительно  новый  светофорный объект на ул. Российская – ул. Крупская – на сумму 252,0 тыс. рублей;

-проведено  ежегодное обслуживание  17   дорожных и пешеходных светофорных объектов, сумма  расходов составила – 1051,0 тыс. рублей;

-в зимний период была проведена посыпка противогололедными  материалами с использованием 2200т. пескосмеси, на сумму 2836,4 тыс. рублей;

- приобретено в конце года 1500 тонн окатыша, на сумму -353,5 тыс. рублей который  будет  использован для   отсыпки автомобильных дорог в 2018 году;

- для повышения безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения выполнены работы  по нанесению горизонтальной дорожной и пешеходной разметки на площади – 3268 кв.м., на сумму – 3074,6 тыс. рублей;

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2017 году проведены масштабные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения:

-  ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ. на эти цели  направлены средства в сумме всего- 37239,7 тыс. рублей в том числе: средств областного бюджета- 36197,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 1042,7 тыс. рублей.; 	- ул. Тургенева  до ул. Московская – на эти цели направлено средств в сумме – 5031,7 тыс. рублей, из них областные средства – 4709,2 тыс. рублей, средства местного бюджета поселения – 322,5 тыс. рублей;

Выделенные средства позволили капитально отремонтировать – 1,8 км автомобильных дорог нашего городского поселения.

Произведено погашение кредиторской задолженности  по  ремонту автодорог   ул. Леваневского – ул. Элеваторская  на эти цели направлены средства в сумме всего -  5151,8 тыс. рублей в том числе: средств   областного бюджета 5007,6 тыс. рублей,  средств местного бюджета – 144,2 тыс. рублей.

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2017 год, выполнены в  полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

На развитие муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» было выделено 79415,0 тыс.  рублей, в том числе из них областной бюджет составил 49913,9 тыс. рублей, федеральный  бюджет  составил 0,0 тыс. рублей, 29501,1 тыс. рублей это   средства  Миллеровского городского поселения,  освоены денежные средства в сумме 79321,0 тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 49913,8 тыс. рублей, федеральный бюджет составил 0,0  тыс. рублей, 29407,2  тыс. рублей это средства из бюджета Миллеровского городского поселения, что составляет 37,0 % .

Раздел 2. Меры по реализации программы

В муниципальную долгосрочную программу было внесено 8  изменений в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения на ряд мероприятий.

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 54.02.2017 № 54   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы »;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 19.04.2017 № 65  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 23.06.2017  № 194  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 06.09.2017 № 365  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 13.10.2017 № 455 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 22.11.2017 № 522   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  07.12.2017  №  562  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  28.12.2017  № 610 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы     соответствуют  ожидаемым значениям, что свидетельствует   об эффективности реализации программных мероприятий.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы » за 12 месяцев 2017 г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Развитие транспортной системы» приведена в приложении № 6  к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского поселения

_____________________А.И. Чередниченко

от ____________ 20_____г. №  _________

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Администрации городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 12 месяцев 2017 года (далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.01.2018 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 12  месяцев  2017 года.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |
| 1 | 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущее содержание а/дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 23780,0 |  |  | 23779,9 |  | 23779,9 |
| * |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание автомобильных дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 23465,0 |  |  | 23464,9 |  | 23464,9 |
| * |  | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 315,0 |  |  | 315,0 |  | 315,0 |
|  |  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На приобретение: фала- тонн щебня- тонн окатыш- тонн |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 353,5 |  |  | 353,5 |  | 353,5 |
|  |  | Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт мостов и водостоков |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На проведение текущего ремонта мостов и водостоков |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 39,0 |  |  | 39,0 |  | 39,0 |
|  |  | Основные мероприятия 1.5 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 496,2 |  |  | 492,6 |  | 492,6 |
|  |  | Основное мероприятие 1.7 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Улучшение условий в сфере осуществления перевозок |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 160,3 |  |  | 160,3 |  | 160,3 |
|  |  | Основное мероприятие 1.9 Разработка ПСД на строительство реконструкцию дорог, расчет начально-максимальной цены |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  | Основное мероприятие 1.15 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на капитальный ремонт автодорог г. Миллерово |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 1276,6 |  |  | 1186,9 |  | 1186,9 |
| * |  | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров 2016г. – 3 объекта 2017г. – 3 объекта |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на капитальный ремонт а/дорог: |  | 27.03.2017 |  | 31.12.2017 |  | 89,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| * |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на капитальный ремонт а/ дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 1042,8 |  |  | 1042,7 |  | 1042,7 |
| * |  | Капитальный ремонт по ул. Леваневского – ул. Элеварская г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/ дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 144,3 |  |  | 144,2 |  | 144,2 |
|  |  | Основное мероприятие 1.17 Приобретение строительных материалов (ж/б плит) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Приобретение строительных материалов для ремонта водостоков |  | 28.09.2017 |  | 31.12.2017 |  | 342,6 |  |  | 342,6 |  | 342,6 |
|  |  | Основное мероприятие 1.20 Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/ дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 322,5 |  |  | 322,5 |  | 322,5 |
|  |  | Основное мероприятие 1.22 Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Технический надзор по строительству автомобильных дорог |  | 25.05.2017 |  | 31.12.2017 |  | 84,4 |  |  | 84,4 |  | 84,4 |
|  |  | Основное мероприятие 1.23 Строительный контроль по выполнению кап. ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильных дорог |  | 25.05.2017 |  | 31.12.2017 |  | 149,9 |  |  | 149,9 |  | 149,9 |
|  |  | Основное мероприятие 1.24 Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок |  | 25.05.2017 |  | 31.12.2017 |  | 60,4 |  |  | 60,4 |  | 60,4 |
|  |  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 27085,4 |  |  | 26992,0 |  | 26992,0 |
|  |  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| 2 | 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014- 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Нанесение дорожной горизонтальной разметки , пешеходной разметки-1978 кв.м. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 692,7 |  | 692,5 |  | 692,5 |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (Приобретение и установка дорожных знаков) |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Установка дополнительного оборудования на светофорные объекты |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 208,8 |  | 208,8 |  | 208,8 |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Приобретение светофоров и запчастей к автотранспортным светофорам |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 156,4 |  | 156,3 |  | 156,3 |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Содержание светофорных объектов |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 1357,8 |  | 1357,6 |  | 1357,6 |  |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2415,7 |  | 2415,2 |  | 2415,2 |  |
|  |  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 29501,1 |  | 29407,2 |  | 29407,2 |  |

Приложение №2 к отчету Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 32 | 21 | 21 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 19,5 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 6,361 | 1,8 | 1,8 | 1,8 км – капитально отремонтированных дорог местного значения |
| - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | - | - | - |
| 6. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | - | 19,5 | - | - |

Приложение №3 к отчету Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 1.Подрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2017 |  |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |  |  | - |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.3. | Приобретение инертных материалов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Текущий ремонт автомобильных дорог грунтового покрытия и их поддержания в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |  |  | - |
| 1.7. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка ПСД на строительство реконструкцию дорог, расчет начально-максимальной цены |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 08.11.2017 |  |  | 31.12.2017 | 08.112017 | 31.12.2017 | Завершение разработки проектно- сметной документации и получение положительного заключения Главгосэкспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных работ и тротуаров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Капитальный ремонт внутригородских дорог |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Приобретение строительных материалов (ж/б плит) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 28.09.2017 |  |  | 31.12.2017 | 28.092017 | 31.12.2017 | Приобретение строительных материалов для ремонта водостоков |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московская |  |  |  | 08.08.2017 |  |  | 31.122017 | 08.08.2017 | 31.12.2017 | Технический надзор по строительству автомобильной дороги, расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 27.03.2017 |  |  | 31.12.2017 | 27.032017 | 31.12.2017 | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 25.05.2017 |  |  | 31.12.2017 | 25.05.2017 | 31.12.2017 | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту дорог |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 25.05.2017 |  |  | 31.12.2017 | 25.05.2017 | 31.12.2017 | Строительный контроль по капитальному ремонту дорог |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 25.05.2017 |  |  | 31.12.2017 | 25.05.2017 | 31.12.2017 | Дополнительное техническое оборудование для дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения | Увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  |  | Сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |
| 2.2. | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Приобретены и установлены светофоры на территории городского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 28.09. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | 28.09.2017 | 31.12. 2017 | Разработка схем организации дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Содержание светофорных объектов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Содержание светофорных объектов для поддержания их в технически исправном состоянии |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения |  | Ответственный исполнитель |  | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ Министерства транспорта Российской федерации от 16 ноября 2012г. № 402 | «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог « |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |  | 01.01.2017 | внесение изменений от 07.02.2017; внесение изменений от 19.04.2017; внесение изменений от 23.06.2017; внесение изменений от 06.09.2017; внесение изменений от 13.10.2017; внесение изменений от 22.11.2017; внесение изменений от 07.12.2017; внесение изменений от 28.12.2017; |  | Привело к более четкому распределению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
| 2 | Постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 №12 |  | «О нормативных финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и Правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели» |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.2017 |  | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием выделенных средств |  |

Приложение № 5  к отчету  на 01.01.2018г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 12 месяцев  2017 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 79415,0 | 79 321,0 |
|  |  | областной бюджет | 49913,9 | 49 913,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 29501,1 | 29 407,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 76999,3 | 76 905,8 |
|  |  | областной бюджет | 49913,9 | 49 913,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 27085,4 | 26 992,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 27780,0 | 27779,9 |
|  |  | областной бюджет | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 23780,0 | 23779,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Всего | 23465,0 | 23464,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 23465,0 | 23464,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4315,0 | 4315,0 |
|  |  | областной бюджет | 4000,0 | 4000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 315,0 | 315,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение инертных материалов | Всего | 353,5 | 353,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 353,5 | 353,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 39,0 | 39,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 39,0 | 39,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 496,2 | 492,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 496,2 | 492,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Всего: | 160,3 | 160,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 160,3 | 160,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Разработка ПСД на строительство реконструкцию дорог, расчет начально - максимальной цены | Всего: | 20,0 | 20,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 20,0 | 20,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | всего | 42481,3 | 42391,5 |
|  |  | Областной бюджет | 41204,7 | 41204,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1276,6 | 1186,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г.- 3 объекта, 2017г. -3 объекта | Всего | 89,5 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 89,5 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Всего | 37239,9 | 37239,7 |
|  |  | Областной бюджет | 36197,1 | 36 197,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1042,8 | 1042,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | Всего | 5151,9 | 5151,8 |
|  |  | Областной бюджет | 5007,6 | 5007,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 144,3 | 144,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Приобретение строительных материалов (ж/б плит) | Всего | 342,6 | 342,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 342,6 | 342,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.20 | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Всего | 5031,7 | 5031,7 |
|  |  | Областной бюджет | 4709,2 | 4709,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 322,5 | 322,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 84,4 | 84,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 84,4 | 84,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.23 | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 149,9 | 149,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 149,9 | 149,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.24 | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | Всего: | 60,4 | 60,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 60,4 | 60,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 2415,7 | 2 415,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2415,7 | 2 415,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 692,7 | 692,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 692,7 | 692,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Всего | 208,8 | 208,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 208,8 | 208,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Всего | 156,4 | 156,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 156,4 | 156,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Содержание светофорных объектов | Всего | 1357,8 | 1357,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1357,8 | 1357,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 6 к отчету Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Миллеровского  городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | 36197,1 | 36197,0 | 0,1 | 0,1 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | 5007,6 | 5007,6 | - | - |
| Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | 4709,2 | 4709,2 | - | - |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 4000,0 | 4000,0 | - | - |
| Всего | 49913,9 | 49913,8 | 0,1 | 0,1 |

- Приложение № 7  к отчету Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) |  |  | причины перераспределения |  |
|  |  | На начало 2017 года | Сумма (тыс. рублей) (+) | Сумма (тыс. рублей) (-) | На конец 2017 года |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 65606,3 | +16728,10 | -2919,40 | 79415,0 | В связи с возникшей необходимостью |  |
|  | Областные | 40356,9 | +9716,8 | -159,8 | 49913,9 |  |  |
|  | Местные | 25249,4 | +7011,30 | -2759,60 | 29501,1 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | всего | 62956,3 | +16494,50 | -2451,50 | 76999,3 | В связи с возникшей необходимостью |  |
|  | Областные | 40356,9 | +9716,8 | -159,8 | 49913,9 |  |  |
|  | местные | 22599,4 | 6777,70 | -2291,7 | 27085,4 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 23595,2 | +4617,0 | -432,2 | 27780,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2017г. № 22 ; от 27.03.17 № 27; от 28.09.2017 № 49 ; от 08.11.2017 № 58 ;от 15.12.2017 № 61; от 28.12.2017 № 64 « О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | областные | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |
|  | местные | 19595,2 | +4617,0 | -432,2 | 23780,0 |  |  |
| * Содержание автомобильных дорог местного значения | местные | 19479,9 | +3158,0 +1000,0 +259,3 | -420,0 -12,2 | 23465,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2017г. № 22; от 27.03.17 № 27; от 28.09.2017 № 49 ; от 08.11.2017 № 58 ; от 15.12.2017 № 61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| * Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4115,3 | +199,7 |  | 4315,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2017г. № 22 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Областные | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |
|  | местные | 115,3 | +199,7 |  | 315,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров | местные | 100,0 |  | -100,0 | 0,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 15.12.2017 №61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень ,окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | местные | 529,0 |  | -4,6 -170,9 | 353,5 | -//- | Решением Собрания депутатов от 08.11.2017 № 58; от 15.12.2017 № 61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт мостов и водостоков | местные | 498,2 |  | -339,2 -120,0 | 39,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 28.09.2017 № 49; от 15.12.2017 № 61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 1.5 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | местные | 429,6 | +11,3 +50,4 +4,9 |  | 496,2 | В связи с возникшей необходимостью | Решением Собрания депутатов от 27.01.2017г. № 22; от 08.08.2017 № 45; от 31.10.2017 № 56 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 1.7 Транспортные услуги (перевозка щебня, фала, песка | местные | 400,0 | +61,1 | -300,8 | 160,3 | -//- | Решением Собрания депутатов от 25.05.17 № 34; от 15.12.2017 № 61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 1.9 Разработка ПСД на строительство реконструкцию дорог, расчет начально-максимальной цены | местные | - | +20,0 |  | 20,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 08.11.2017 № 58 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского |
| Основное мероприятие 1.15 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Всего | 37404,3 | +5241,4 | -164,4 | 42481,3 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2017г. № 22; от 08.08.2017 №45; от 31.10.2017 № 56 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Областные | 36356,9 | +5007,6 | -159,8 | 41204,7 | -//- |  |
|  | Местные | 1047,4 | +233,8 | -4,6 | 1276,6 | -//- |  |
| * капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г – 3 объекта 2017г – 3 объекта | местные | - | +89,5 |  | 89,5 | -//- |  |
| * капитальный ремонт автомобильной дороги ул. социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Всего | 37404,3 |  | -164,4 | 37239,9 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2017г. № 22 ; от 27.03.17 № 27; от 31.10.2017 № 56 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Областные | 36356,9 |  | -159,8 | 36197,1 |  |  |
|  | местные | 1047,4 |  | -4,6 | 1042,8 |  |  |
| *Капитальный ремонт по ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | Всего | - | +5151,9 |  | 5151,9 | -//- | Решением Собрания депутатов от 08.08.2017г. № 45 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Областные | - | +5007,6 |  | 5007,6 |  |  |
|  | местные | - | +144,3 |  | 144,3 |  |  |
| Основное мероприятие 1.17 Приобретение строительных материалов (ж/б плит) | местные |  | +339,2 +4,6 | -1,2 | 342,6 | -//- | Решением Собрания депутатов от 28.09.2017 № 49 ; от 08.11.2017 № 58; от 15.12.2017 № 61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 1.20 Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Всего | - | +5844,9 | -813,2 | 5031,7 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.03.17 № 27; от 08.08.2017 № 45 ; от 28.09.2017 № 49; от 08.11.2017 № 58 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Областные | - | +4709,2 |  | 4709,2 |  |  |
|  | местные | - | +1135,7 | -109,3 -553,9 -150,0 | 322,5 |  |  |
| Основное мероприятие 1.22 Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | местные | - | +74,4 +15,0 | -5,0 | 84,4 | -//- | Решением Собрания депутатов от 25.05.17 № 34; от 15.12.2017 № 61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 1.23 Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | местные | - | +99,9 +50,0 |  | 149,9 | -//- | Решением Собрания депутатов от 25.05.17 № 34 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 1.24 Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | местные | - | +60,4 |  | 60,4 | -//- | Решением Собрания депутатов от 25.05.17 № 34 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | всего | 2650,0 | +233,6 | -467,9 | 2415,7 | В связи с возникшей необходимостью |  |
|  | Областные | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | местные | 2650,0 | +233,6 | -467,9 | 2415,7 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | местные | 800,0 | +14,9 | -69,0 -53,2 | 692,7 | -//- | Решением Собрания депутатов от 15.12.2017 №61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Местные | 550,0 |  | -160,9 -180,3 | 208,8 | -//- | Решением Собрания депутатов от 31.10.17 № 56; от 15.12.2017 № 61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | местные | - | +160,9 | -4,5 | 156,4 | -//- | Решением Собрания депутатов от 31.10.17 № 56 ; от 15.12.2017 № 61; от 28.12.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов | местные | 1300,0 | +4,6 +53,2 |  | 1357,8 | -//- | Решением Собрания депутатов от 31.10.17 № 56 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |

Приложение №  8   к отчету на 01.01.2018  Информация о соблюдении условий софинансирования  расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за  12 месяцев  2017года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | 0,0 | - | 36197,1 | 97,2 | 1042,8 | 2,8 |  | 1042,8 | 2,8 | 0,0 | - | 36197,0 | 97,2 | 1042,7 | 2,8 | 1042,7 | 2,8 |
| 2 Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | 0,0 | - | 5007,6 | 97,2 | 144,3 | 2,8 |  | 144,3 | 2,8 | 0,0 | - | 5007,6 | 97,2 | 144,2 | 2,8 | 144,2 | 2,8 |
| 3. Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | 0,0 | - | 4709,2 | 93,6 | 322,5 | 6,4 |  | 322,5 | 6,4 | 0,0 | - | 4709,2 | 93,6 | 322,4 | 6,4 | 322,4 | 60,4 |
| 4. Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | - | 4000,0 | 92,7 | 315,0 | 7,3 |  | 315,0 | 7,3 | 0,0 | - | 4000,0 | 92,7 | 314,9 | 7,3 | 314,9 | 7,3 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 49913,9 | 96,5 | 1824,6 | 3,5 |  | 1824,6 | 3,5 | 0,0 | - | 49913,8 | 97,6 | 1210,1 | 2,4 | 1210,1 | 2,4 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

- Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

- Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова