Утверждаю:

Врио  главы   Администрации

Миллеровского городского поселения

________________А.А. Локтев

«05 »  июля   2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Миллеровское городское поселение»»  1 полугодие  2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой (тыс. рублей) | предусмотрено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) | факт на отчетную дату (тыс. рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  | Х | Х | Х |  | 17546,1 | 17546,1 | 920,0 | 16626,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17546,1 |  | 17546,1 | 920,0 | 16626,1 Освоение средств ожидается до конца финансового года |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Благоустройство гор. парка культуры и отдыха им. Романенко А.С. в г. Миллерово Ростовской области | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Благоустройство и озеленение объекта: гор. парка культуры и отдыха им, Романенко А.С. в г. Миллерово Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1785,9 |  | 1785,9 | - | 2328,8 Освоение средств ожидается в 3-4 квартале 2020года |
|  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 962,9 |  | 962,9 | 420,0 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство ул. Ленина / ул. Фрунзе в г. Миллерово Ростовской области | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Благоустройство и озеленение объекта: ул. Ленина / ул. Фрунзе в г. Миллерово Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14797,3 |  | 14797,3 | 500,0 | 14297,3 Освоение средств ожидается в 3-4 квартале 2020года |
| 5 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» |  | Х | Х | Х | - |  | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 6 | Итого по программе: |  |  | Х | Х | 17546,1 |  | 17546,1 | 920,0 | 16626,1 |