«Утверждаю»

Врио главы  Администрации

Миллеровского городского поселения

________________А.А. Локтев

«  26 »   октября 2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  за 9 месяцев   2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой (тыс. рублей) | предусмотрено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) | факт на отчетную дату (тыс. рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  | Х | Х | Х | 50016,9 | 50016,9 | 19273,3 | 30743,6 освоение денежных средств ожидается до конца 2020 года |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ по текущему ремонту | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 13849,8 | 13849,8 | 2589,0 | 11260,8 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство | Содержание автомобильных дорог, выполнение ямочного ремонта | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 13849,8 | 13849,8 | 2589,0 | 11260,8 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, песок, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство | На приобретение фала, щебня, песка, окатыша, фала | 03.03. 2020 | 31.12. 2020 | 6695,2 | 6695,2 | 3377,0 | 3318,2 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 5 | Основные мероприятия 1.4. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозка | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 483,9 | 483,9 | 344,4 | 139,5 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам, перевозка инертных материалов по заданию | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 2100,0 | 2100,0 | 496,6 | 1603,4 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Расширение сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров с твердым покрытием | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1731,1 | 1731,1 | - | 1731,1 Освоение денежных средств ожидается до конца 2020 года |
| 8 | Мероприятие 1.6.2. Капитальный ремонт автодорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 850,6 | 850,6 | - | 850,6 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 9 | Мероприятие 1.6.3. Разработка ПСД для капитального ремонта дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Получение пакета документов, для капитального ремонта автомобильных дорог | 03.03. 2020 | 31.12. 2020 | 380,5 | 380,5 | - | 380,5 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020года |
|  |  |  |  | 03.03. 2020 | 31.12. 2020 | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020года |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Услуги по расчету начально-максимальной цены, ПСД на строительство дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Получение пакета документов | 03.03. 2020 | 31.12. 2020 | 380,5 | 380,5 | 280,0 | 100,5 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020года |
|  |  |  |  | 03.03. 2020 | 31.12. 2020 | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020года |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. Работа автотранспорта, текущий ремонт дорожной техники, приобретение запасных частей к автотранспорту, расходы по оплате ГСМ, услуги за абонентскую плату Глонасс, расходы на приобретение оборудования Глонасс, прочие работы, обязательное страхование транспортных средств. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Работа автотранспорта (спец. техники), текущий ремонт, приобретение ГСМ, Приобретение и обслуживание оборудования Глонасс, страхование автотранспортных средств | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 23376,6 | 23376,6 | 11836,3 | 11540,3 Освоение денежных средств ожидается до конца 2020 года |
| 12 | Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог, госпошлина, | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Оплата налогов, госпошлин | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 49,3 | 49,3 | 27,7 | 21,6 Освоение денежных средств ожидается до конца 2020 года |
| 13 | Основное мероприятие 1.12. Строительство и реконструкция дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Строительство и реконструкция автодорог местного значения | 03.03. 2020 | 31.12. 2020 | 850,5 | 850,5 | 322,3 | 528,2 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 14 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2019-2030 годы» |  | Х | Х | Х | 6653,1 | 6653,1 | 2311,6 | 4341,5 |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной и пешеходной разметки на улично-дорожную сеть городского поселения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1183,9 | 1183,9 | 822,8 | 361,1 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 16 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | приобретение светофоров и запчастей к автотранспортным светофорам, разработка схем организации дорожного движения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1153,0 | 1153,0 | 290,0 | 863,0 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 17 | Основное мероприятие 2.4 Содержание светофорных объектов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | содержание светофорных объектов, оплата договоров на приобретение запасных частей к автотранспортным светофорам, текущий ремонт светофорных объектов | 03.03. 2020 | 31.12. 2020 | 98,9 | 98,9 | 98,8 | 0,1 Освоение денежных средств ожидается до конца 2020 года |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 2000,0 | 2000,0 | 719,6 | 1280,4 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ МГП «Благоустройство» в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | В целях финансового обеспечения деятельности МКУ МГП «Благоустройство» в рамках заключенного соглашения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1702,2 | 1702,2 | 194,6 | 1507,6 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020года |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 156,5 | 156,5 | - | 156,5 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
|  |  |  |  | 03.03. 2020 | 31.12. 2020 | 358,6 | 358,6 | 185,8 | 172,8 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 19 | Итого по программе: |  |  | Х | Х | 56670,0 | 56670,0 | 21584,9 | 35085,1 освоение денежных средств ожидается до конца 2020 года |