АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2010                                          № 65                                                г. Миллерово

Об  утверждении  муниципальной

целевой программы «Капитальный

ремонт многоквартирных домов»

В целях организации работ по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах расположенных на территории г. Миллерово, создания безопасных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»,    Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов», согласно приложению.

2.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  Миллеровского городского  поселения А.И. Чередниченко.

Глава Администрации

Миллеровского

городского поселения                                                                       	В.С. Макаренко

Приложение

к постановлению Администрации Миллеровского

городского поселения

от __________  №  _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Миллеровского городского поселения |
| Цели и задачи программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; - развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства; - создание условий для управления многоквартирными домами на территории Миллеровского городского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010-2012 годы |
| Исполнитель программы | Администрация Миллеровского городского поселения |
| Участники программы | - обслуживающие организации; - собственники помещений в многоквартирных жилых домах; - Администрация Миллеровского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы – средства областного, местного бюджетов, средства собственников помещений в многоквартирных домах на условиях долевого софинансирования. Общий объем финансирования Программы составит 45,9 млн. руб., в том числе средства областного бюджета-16,0 млн. руб.; средства местного бюджета – 26,9 млн. руб.; средства собственников помещений – 3,0 млн. руб.; Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в сроки утверждения областного и местного бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Завершение процесса выбора способа управления многоквартирными домами. - Ежегодное увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Миллеровского городского поселения, в том числе по годам: 3. Обучение не менее 300 человек основам управления многоквартирными домами. 4. Улучшение жилищных условий населения и качества предоставляемых коммунальных услуг. |

Ι. Введение

Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время не отвечает потребностям современной России. Продолжительность эксплуатации 80-ти процентов объектов жилого фонда Миллеровского городского поселения превышает 30 лет. Вместе с тем уровень доходов основной массы населения не позволяет широко развиваться новому жилищному строительству, как индивидуальному, так и долевому. В сложившихся условиях надлежащее содержание имущества многоквартирных домов, качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг являются определяющими факторами в обеспечении граждан комфортным и безопасным жильем.

Только эффективное управление жилым фондом способно обеспечить профессиональное, качественное и своевременное обслуживание многоквартирных домов.

Отрицательно сказывается отсутствие заинтересованности и персональной ответственности граждан в процессе эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, в связи, с чем жилищный фонд находится в неудовлетворительном техническом состоянии и существует устойчивая тенденция к его ухудшению. Из 224 многоквартирных домов имеющих три и более квартир, 128 домов площадью 59,418 тыс. кв.м. имеют физический износ более 60 %, 61 строение площадью 53,882 тыс. кв.м. имеют износ от 40 до 60 %, т.е. находятся в неудовлетворительном состоянии. Объем средств, требуемых на капитальный ремонт, из года в год повышается, в тоже время дотации, ежегодно выделяемые из бюджета, гораздо ниже фактической потребности в ремонте, что привело к  чрезмерному физическому износу инженерных коммуникаций и конструктивных элементов многоквартирных домов. По мере повышения сроков нормативной эксплуатации общего имущества резко возрастают объемы и стоимость текущих ремонтных работ. В результате за относительно короткий срок сверхнормативной эксплуатации стоимость текущих работ начинает превышать стоимость капитального ремонта.

Улучшить ситуацию поможет привлечение собственников к управлению жилыми домами, что будет способствовать формированию рыночных отношений и повышению ответственности собственника и специализированных организаций в процессе эксплуатации и управления жилых домов.

Жилищный кодекс РФ определил собственника помещений как основной субъект в правоотношениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечил широкие права гражданам в управлении их собственностью. В Ростовской области и городе Миллерово создана правовая база, позволяющая эффективно решать стоящие перед собственниками жилья задачи. От того, насколько активно будут реализовываться права владельцев помещений в многоквартирных домах, зависит успех реформирования ЖКХ.

Всего на территории Миллеровского городского поселения 663 многоквартирных домов общей площадью 336,1 тыс. квадратных метров.

Собственники помещений в многоквартирных домах выбрали непосредственный способ управления.

При этом на территории Миллеровского городского поселения действует одна обслуживающая организация – МУП «ЖЭУ». Управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК не существует.

Очевидна проблема недостаточного развития предпринимательства в сферах обслуживания и управления многоквартирными домами, основными причинами которой являются:

недостаточная информационная база о возможностях развития предпринимательства в сфере ЖКХ;

недостаток специалистов-профессионалов в отраслях обслуживания и управления многоквартирными домами;

высокая степень износа жилого фонда и как следствие чрезмерно большие расходы на содержание общего имущества дома, несоизмеримые с объемом коммунальных платежей;

инертность и нежелание большинства собственников помещений сотрудничать со специализированными организациями и органами местного самоуправления из-за недостаточной информированности в вопросах управления многоквартирными домами и многолетним «недоремонтом» общего имущества.

Анализ работы по выбору способа управления многоквартирными домами показал, что для создания благоприятных условий реформированию жилищно-коммунального хозяйства необходимо организовать непосредственное взаимодействие всех участников жилищных отношений, главным образом собственников помещений и представителей специализированных организаций, оказывающих услуги по содержанию и управлению многоквартирными домами.

ΙΙ. Основные цели и задачи Программы, сроки, целевые

индикаторы и показатели ее реализации.

  - Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для управления многоквартирными домами на территории Миллеровского городского поселения.

Достижение указанных целей в рамках настоящей Программы осуществляется на основании принципов добровольности и равноправия действий для всех её участников: собственников помещений в многоквартирных домах, управляющих компаний, обслуживающих организаций, ТСЖ, жилищным кооперативов или иным специализированным потребительским кооперативам.

Для достижения целей планируется решить следующие задачи:

- обеспечить информационную и организационную поддержку для выбора способа управления многоквартирными домами;

- организовать адресную поддержку для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт и проведения капитального ремонта за счет средств Миллеровского городского поселения с привлечением средств  областного бюджета, средств собственников помещений;

- создать и реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов со стороны собственников помещений;

- организовать своевременную подготовку и предоставление необходимых документов, обеспечивающих привлечение средств областного бюджета, средств внебюджетных источников для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- организовать обучение собственников помещений многоквартирных домов, работников обслуживающих организаций, представителей ТСЖ, ЖСК и иных жилищных кооперативов в вопросах выбора способа управления и эксплуатации жилого фонда;

- создать условия для развития договорных отношений собственников с ресурсоснабжающими организациями;

- создать условия для развития предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы.

  - . Сроки реализации Программы

Настоящая программа рассчитана на среднесрочный период – 2010-2012 года.

Реализация  Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на непрерывную работу в течение всего периода времени.

  - . Целевые индикаторы реализации Программы

При определении эффективности реализуемых на территории Миллеровского городского поселения мероприятий в рамках настоящей Программы используются следующие целевые индикаторы:

доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализовали способ управления, в общем объеме жилого фонда Миллеровского городского поселения;

количество управляющих и обслуживающих организаций, действующих на территории Миллеровского городского поселения;

общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой;

количество обученных собственников помещений и повысивших квалификацию физических лиц, участвующих в обслуживании и управлении многоквартирными домами.

ΙΙΙ. Система программных мероприятий

В Программе предусматривается реализация двух основных направлений:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- развитие самоуправления в жилищной сфере на территории Миллеровского городского поселения.

В рамках первого направления планируется оказывать финансовую помощь собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах за счет средств бюджета для приведения в нормативное состояние инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных жилых домов. При этом обязательным условием участия дома в Программе является софинансирование собственниками проведения капитального ремонта в размере 10 % от общей стоимости работ, включая стоимость разработки проектно-сметной документации. Доля участия каждого собственника рассчитывается с учетом объема принадлежащей ему на праве общедолевой собственности части общего имущества. Доля общего имущества, приходящаяся на каждого владельца, адекватна площади принадлежащего ему на праве частной собственности жилого  (или нежилого) помещения в данном доме. Для жильцов, квартиры которым предоставлены на основании договоров социального найма предусмотрено возмещение их доли участия в капитальном ремонте за счет средств бюджета.

Прочими необходимыми условиями предоставления собственникам многоквартирного дома средств на проведение капитального ремонта являются:

- принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе способа управления многоквартирным домом и метода его реализации;

- принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта, установлении порядка и доли софинансирования собственниками расходов на капитальный ремонт в размере 10 % от общей стоимости работ.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2010-2012 годах, указан в приложении 1 к настоящей Программе. В ходе реализации программы данный перечень может подлежать корректировке. Внесение изменений производится по мере необходимости в течение всего срока реализации Программы, обновленный перечень утверждается Главой Миллеровского городского поселения.

Основанием для включения в план капитального ремонта многоквартирных домов на очередной финансовый год в рамках настоящей программы являются следующие документы (перечень документов может быть расширен при изменении условий получения средств областного бюджета):

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о выборе способа управления данным домом (к протоколу прилагается лист регистрации собственников);

2) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащего капитальному ремонту, общей стоимости работ, размера софинансирования собственниками капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы;

3) список малоимущих граждан и лиц, претендующих на получение средств государственной поддержки на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг с учетом стандарта оплаты ЖКУ из числа жильцов многоквартирных домов, утвержденный руководителем МУ «УСЗН»;

4) дефектная ведомость (смета), составленная обслуживающей организацией МУП «ЖЭУ», согласованная органом местного самоуправления;

5) проектно-сметная документация (сметная) документация на проведение капитального ремонта, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Проектно-сметная (сметная) документация по объектам капитального ремонта разрабатывается Администрацией Миллеровского городского поселения за счет средств, предусмотренных настоящей Программой;

6) иные документы, установленные правовыми актами Администрации Ростовской области.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме на территории Миллеровского городского поселения устанавливается в соответствии с лимитными ограничениями стоимости капитального ремонта, утвержденными постановлением Администрации Ростовской области от 24.09.2007г. № 369 «О порядке распределения и расходования субсидий, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Предельная стоимость капитального ремонта по указанным видам работ подлежит корректировке в течение всего срока реализации программы, но не чаще, чем 1 раз в год.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома относятся:

1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в том числе с установкой общедомовых приборов учета и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2. ремонт кровли;

3. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах («техническое подполье»);

4. утепление и ремонт фасадов;

5. ремонт подъездов;

Сверх установленного перечня работ по капитальному ремонту по отдельным сметам за счет средств областного и местного бюджетов, а также средств собственников могут выполняться работы по: восстановлению и ремонту отмостки, благоустройству придомовой территории и внутриквартальных проездов, устройству (ремонту) детских игровых площадок, устройству (ремонту) контейнерных площадок для сбора ТБО, разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройству прилегающей (придомовой) территории, внутриквартальных проездов, другие работы.

Технический надзор за капитальным ремонтом осуществляется работниками Администрации Миллеровского городского поселения, уполномоченными на это Главой Миллеровского городского поселения.

В рамках развития самоуправления в жилищной сфере на территории Миллеровского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

1. информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, в том числе:

- освещение в СМИ вопросов выбора способа управления, информации о ходе реформы ЖКХ в других муниципальных образованиях; организация и проведение совместных открытых конференций с участием специалистов ресурсоснабжающих предприятий, обслуживающих организаций, потенциальных управляющих организаций и собственников помещений многоквартирных жилых домов;

- разработка (приобретение) и распространение среди всех участников (в том числе потенциальных) жилищных отношений методических рекомендаций и информационных материалов, касающихся вопросов выбора способа управления и предоставления коммунальных услуг.

2. Возмещение части стоимости затрат по изготовлению (восстановлению) технической документации многоквартирных домов, проведению технической инвентаризации и паспортизации, выполнению топосъемки, межеванию и формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановке сформированных земельных участков на кадастровый учет за счет средств местного бюджета (возможно с привлечением других источников).

ΙV. Управление реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

1. Завершение процесса передачи многоквартирных домов в управление собственникам помещений;                                                                                                                                                    2. Восстановление основной части изношенного в процессе длительной эксплуатации общего имущества многоквартирных домов за счет ежегодного увеличения объемов капитального ремонта;

3. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. Обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения.

4.  Обучение не менее 300 человек основам управления многоквартирными домами и повышение квалификации работников организаций, действующих в жилищно-коммунальной сфере.

5. Улучшение жилищных условий населения и качества предоставляемых коммунальных услуг;

6. Развитие предпринимательства и формирования конкуренции на рынке услуг в сфере управления и обслуживания многоквартирными домами на территории Миллеровского городского поселения.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Администрацией Миллеровского городского поселения посредством исполнения функции технадзора и ведения оперативного учета выполненных мероприятий.

При определении эффективности мероприятий, выполняемых в рамках настоящей Программы, используются целевые индикаторы (показателей) реализации Программы.

Сбор, систематизация данных для ежегодной оценки эффективности реализуемой Программы и сравнительный анализ показателей осуществляется отделом муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения. Отчет по исполнению программы проводится ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным. Конечные результаты реализации Программы представляются в итоговом отчете, который составляется в срок до 1 февраля 2013 года.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета и составит 26,9 млн. руб., в том числе по годам:

в 2010 году – 7,3 млн. руб.;

в 2011 году –9,8 млн. руб.;

в 2012 году – 9,8 млн. руб.;

В случае перерасхода бюджета Миллеровского городского поселения предусмотрена возможность привлечения сторонних источников финансирования, в частности инвестиций частного сектора, либо дотаций бюджетов других уровней.

В соответствие с Постановлением Администрации Ростовской области от 24.09.2007г. № 369 «О порядке распределения и расходования субсидий, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» планируется привлечь дополнительные бюджетные средства в размере 16,0 млн. руб., в том числе по годам:

в 2010 году – 0,0  млн. руб.;

в 2011 году – 8,0 млн. руб.;

в 2012 году – 8,0 млн. руб.;

и средства собственников в размере 3,0 млн. руб., в том числе по годам:

в 2010 году – 0,6 млн. руб.;

в 2011 году – 1,2 млн. руб.;

в 2012 году – 1,2 млн. руб.;

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в сроки утверждения областного и местного бюджетов.