Содержание

ВВЕДЕНИЕ

- Подготовка правил землепользования и застройки.

- Подготовка документации по планировке и межеванию.

- Подготовка проектной документации и сроки строительства объектов I периода расчетного срока.

  - Объекты общественного и жилого назначения.

  - Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства и транспорта.

  - Объекты рекреационной зоны.

  - Инженерная подготовка территории.

  - Инженерная инфраструктура.

Введение.

План реализации генерального плана Миллеровского городского поселения Миллеровского района Ростовской области выполнен в составе генерального плана, разработанного на основании:

- распоряжения Главы Администрации Миллеровского района «Об организации работы по разработке генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Миллеровский район»;

- Муниципального контракта № 69 от 26.06.2007 года, заключённого с Администрацией Миллеровского городского поселения согласно результатов открытого конкурса.

В основу разработки плана реализации генерального плана положены следующие материалы:

  - Задание на разработку градостроительной документации, согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области и утвержденное Главой Миллеровского городского  поселения.

  - Генеральный план Миллеровского городского поселения (положения о территориальном планировании и обосновывающая часть).

  - Схема территориального развития Ростовской агломерации, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики»,  г. Санкт-Петербург, 2007 г.

  - Справки местной администрации и районных организаций.

  - Материалы обследования.

  - Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Ростовской области, 2007 г.

План реализации соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 ФЗ.

План реализации составлен для I периода реализации расчетного срока – 10 лет.

П Л А Н

Реализации генерального плана Миллеровского городского поселения

Миллеровского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка правил землепользования и застройки |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта правил землепользования и застройки | 2009 г. | районный бюджет |
| 1.2. | Принятие решения и проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки | 2009 г. | - |
| 1.3. | Утверждение правил землепользования и застройки Собранием депутатов поселения | 2009 г. | - |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Подготовка документа по планировке и межеванию территории |  |  |  |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания жилой усадебной застройки в северной части городского поселения | 2010 г. | городской бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории среднеэтажной жилой застройки, северо-западнее существующей селитебной зоны | 2011 г. | местный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки территории промзоны в юго-западной части городского поселения (район между автомобильной и железной дорогой на Украину). | 2012 г. | собственные средства инвесторов |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории существующей и реконструируемой общественной застройки в центральной части городского поселения (от ул. Советской вдоль ул. Ленина до ж/д) | 2012 г. | местный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки территории реконструируемого общественного центра городского поселения восточнее ж/д вокзала до ул. Октябрьской | 2013 г. | местный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории коммунально-складской зоны вдоль автодороги на Украину | 2013 г. | частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории рекреационной зоны в северо-восточной части городского поселения (район севернее переезда железной дороги по ул. Тургенева). | 2013 г. | - “ - |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории рекреационной зоны в районе городского парка культуры и отдыха им. Романенко. | 2014 г. | частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории селитебной зоны в южной части городского поселения (между ул. Баумана и новой коммунально-складской зоной). | 2014 г. | местный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории рекреационной зоны в южной части городского поселения – в районе Донского сельхозтехникума. | 2015 г. | районный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки в районе ул. Грибоедова. | 2015 г. | районный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории промышленной зоны в западной части городского поселения | 2015 г. | районный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории рекреационной зоны в северо-восточной части городского поселения, прилегающей к въезду в город (на месте рекультивируемого карьера) | 2016 г. | районный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории селитебной зоны вдоль северо-восточного въезда в город от автомагистрали М-4 «Дон» до ул. Ватутина. | 2017 г. | местный бюджет |

3. Подготовка проектной документации и сроки строительства

объектов I периода расчетного срока

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проектирования | Срок стр-ва | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Объекты жилого и общественного назначения |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов комплекса малоэтажной усадебной жилой застройки в северной части Миллеровского городского поселения | 2011- 2013 г.г. | 2012- 2018 г.г. | собственные средства инвесторов |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов комплекса среднеэтажной жилой застройки в северо-западной части Миллеровского городского поселения. | 2012-2014 г.г. | 2014 - 2018 г.г. | районный и городской бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов вдоль северо-восточного въезда в город: торговые комплексы, торгово-развлекательный центр, рынок. | 2011- 2013 г. | 2013 - 2017 г.г. | Частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и застройка реконструируемых кварталов в центральной части городского поселения (район ул. Ленина). Жилая и общественная застройка. | 2012 - 2013 г.г. | 2014 - 2028 г.г. | районный и городской бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и застройка реконструируемых кварталов в центральной части городского поселения (район ул. III Интернационала). Жилая и общественная застройка. | 2013 – 2015 г.г. | 2016 - 2028 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов комплекса среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Баумана | 2014 - 2016 г.г. | 2016 - 2028 г.г. | Собственные средства инвесторов |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов комплекса среднеэтажных жилых домов в районе ул. Грибоедова | 2015 – 2017 г.г. | 2017 - 2028 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и строительство городского спортивного комплекса с бассейном | 2010 - 2011 г.г. | 2012 - 2014 г.г. | Средства районного бюджета |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов противотуберкулёзного диспансера в северо-восточной части города. | 2010 – 2011 г.г. | 2013 - 2015 г.г. | Средства областного бюджета |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов кожно-венерологического диспансера в северо-восточной части города. | 2012 - 2014 г.г. | 2015 - 2018 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и реконструкция жилых кварталов 2-3-этажной многоквартирной жилой застройки в северной части города. | 2014-2015 г. | 2010 – 2028 г.г. | Средства районного и городского бюджета |
|  | Подготовка проектной документации и строительство комплекса общественных зданий в рекреационной зоне в районе ул. Тургенева | 2012 – 2013 г.г. | 2014 – 2016 г.г. | местный бюджет, районный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов общественного обслуживания в микрорайоне среднеэтажной жилой застройки в западной части поселения | 2013 – 2014 г.г. | 2015 – 2018 г.г. | областной бюджет, районный и городской бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и строительство комплекса зданий нового автовокзала и общественных зданий в южной части городского поселения | 2015 – 2016 г.г. | 2018 – 2020 г.г. | - “ - |
| 3.2. Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства и транспорта |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов логистического комплекса вдоль автодороги на Украину в районе транспортной развязки в 2-х уровнях на трассе М-4 «Дон». | 2010 - 2011 г.г. | 2012 - 2013 г.г. | Собственные средства инвесторов |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов производственного, складского и сервисного назначения вдоль автодороги на Украину в южной части городского поселения. | 2010 -2012 г. | 2010 - 2015 г.г. | Собственные средства инвесторов |
|  | Подготовка проектной документации и реконструкция объектов в западной промзоне, в районе «Миллеровосельмаш». | 2012 -2013 гг. | 2014 – 2018 г.г. | Частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов промышленно-складского, торгово-выставочного комплексов в юго-западной части города, вдоль автодороги на Украину. | 2011 - 2012 г.г. | 2013 - 2015 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов коммунально-складской зоны и дорожного сервиса в полосе отвода автодороги на Украину в южной части городского поселения | 2010 - 2012 г.г. | 2012 - 2014 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и реконструкция производственно-складской зоны в районе «Миллеровский МЭВ». | 2013 - 2015 г.г. | 2014 - 2018 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объектов промзоны в районе автодороги на п. Терновой | 2013 - 2014 г.г. | 2015 - 2018 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и строительство комплекса объектов новой промышленной зоны в западной части городского поселения | 2011 - 2014 г.г. | 2013 - 2028 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и реконструкция автодороги в районе железнодорожного переезда объездной дороги со строительством транспортной развязки в 2-х уровнях | 2011 – 2012 г.г. | 2013 - 2015 г.г. | средства областного бюджета, средства районного бюджета |
|  | Подготовка проектной документации и строительство транспортной развязки в 2-х уровнях в центральной части гор. поселения, по ул. Артиллерийской | 2014 - 2015 г.г. | 2016 - 2020 г.г. | средства районного бюджета, частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и строительство комплексов зданий нового автовокзала в южной части городского поселения. | 2015 – 2016 г.г. | 2017 – 2020 г.г. | средства областного бюджета, средства районного бюджета, частные инвестиции |
|  | Устройство объездной автодороги по северной границе городского поселения. Подготовка проектной документации и строительство. | 2015 -2016 г.г. | 2017 – 2028 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и строительство объездной автодороги вдоль западной границы городского поселения. | 2015-2016 г.г. | 2017-2028 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и строительство автомобильной эстакады по 2 уровню вдоль автодороги на Украину, с устройством прохода через железную дорогу. | 2016 – 2018 г.г. | 2018 – 2024 г.г. | - “ - |
|  | Строительство транспортной развязки «полный клеверный лист» на автомагистрали М-4 «Дон» в районе пересечения с автодорогой в ст. Вёшенскую. | 2014 – 2015 г.г. | 2016 – 2020 г.г. | федеральный бюджет, областной бюджет |
|  | Подготовка проектной документации и реконструкция улиц с поперечным профилем городского типа с асфальтобетонным покрытием проезжих частей в реконструируемых частях города | 2010 - 2015 г.г. | 2012 - 2028 г.г. | районный и местный бюджеты и частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и строительство подъездных автодорог к строящимся предприятиям в западной промышленной зоне городского поселения. | 2012 - 2013 г.г. | 2013 - 2018 г.г. | районный и местный бюджеты, частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и реконструкция улично-дорожной сети на территории малоэтажной усадебной жилой застройки в реконструируемой зоне городского поселения в южной части городского поселения | 2012 - 2015 г.г. | 2014 - 2028 г.г. | местный бюджет, собственные средства инвесторов |
| 3.3. Объекты рекреационной зоны и благоустройства |  |  |  |  |
|  | Расчистка русла реки Глубокая и водоемов в балках на территории Миллеровского городского поселения | 2011 - 2015 г.г. | 2012 - 2018 г.г | Средства областного и районного бюджетов |
|  | Подготовка проектной документации и формирование рекреационной зоны вдоль реки Глубокая: |  |  |  |
|  | - организация прибрежной - 50 м и береговой – 20 м, полос с берегоукреплением, установкой проектируемого абриса береговой линии и устройством набережных; | 2011 г. | 2012 – 2014 г.г. | Средства областного и районного бюджетов, а также собственные средства инвесторов |
|  | - организация пешеходных зон; | 2011 – 2013 г.г. | 2012 – 2015 г.г. | - “ - |
|  | - размещение полосы зеленых насаждений с легкими сооружениями сезонного действия, игровых, спортивных площадок, площадок отдыха | 2013 г. | 2013 - 2015 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и работы по обустройству рекреационной зоны в районе парка им. Романенко | 2013 – 2014 г. | 2014 – 2016 г.г. | Средства областного и районного бюджетов, а также собственные средства инвесторов |
|  | Подготовка проектной документации и формирование рекреационной зоны в районе Донского сельскохозяйственного техникума: |  |  |  |
|  | - организация прибрежной - 50 м и береговой – 20 м, полос с берегоукреплением, установкой проектируемого абриса береговой линии и устройством набережных вдоль реки Грубокой; | 2014 г. | 2015 – 2018 г.г. | Средства областного и районного бюджетов, а также собственные средства инвесторов |
|  | - организация пешеходных зон; | 2014 г. |  | - “ - |
|  | - размещение полосы зеленых насаждений с легкими сооружениями сезонного действия, игровых, спортивных площадок, площадок отдыха | 2013 г. | 2013 - 2015 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и работы по организации рекультивации зоны карьера в северо-восточной части города | 2014 – 2015 г.г. | 2015 – 2020 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и реконструкция общегородских скверов с устройством благоустроенных детских, игровых и др. площадок в общественных центрах каждого жилого района. | 2011 - 2013 г. | 2012 -2018 г.г. | Средства районного бюджета и частные инвестиции. |
|  | Расчистка акватории водоёмов балки Камышевахская с организацией зоны отдыха | 2015 г. | 2016 – 2018 г.г. | Средства районного бюджета |
| 3.4. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектной документации и реализация обустройства рекреационной зоны в западной части городского поселения в районе балки р. Глубокая с мероприятиями по вертикальной планировке территории, водоотведению, понижению уровня грунтовых вод, ликвидации заболоченностей | 2012 2014 г.г. | 2013 – 2016 г.г. | Средства районного бюджета и собственные средства инвесторов |
|  | Инженерная подготовка территории в рамках реализации проектов строительства комплексов малоэтажной усадебной жилой застройки в северной части городского поселения | 2011 – 2014 г.г. | 2012 – 2018 г.г. | Собственные средства инвесторов |
|  | Инженерная подготовка территории в рамках реализации формирования рекреационной зоны в балке реки Глубокой. | 2012 – 2014 г.г. | 2014 – 2016 г.г. | Средства районного и местного бюджетов и частные инвестиции |
|  | Инженерная подготовка территории в рамках реализации мероприятий по ликвидации изрытости и рекультивации в юго-восточной части городского поселения и организации лесопарковой зоны | 2013 – 2014 г.г. | 2015 – 2018 г.г. | - “ - |
|  | Инженерная подготовка территории в рамках реализации формирования рекреационной зоны на территории бывшего песчаного карьера | 2016 г. | 2017 – 2020 г.г. | - “ - |
| 3.5. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектной документации и реализация реконструкции водохозяйственных сооружений за пределами территории городского поселения, с реконструкцией и дальнейшим развитием сетей водоснабжения по населенному пункту. | 2010 – 2015 г.г. | 2010 – 2020 г.г. | Областной бюджет, районный бюджет, частные инвестиции. |
|  | Подготовка проектной документации и реализация обеспечения водоснабжением новой жилой застройки в каждом жилом районе | 2010 – 2015 г.г. | 2010 – 2020 г.г. | Частные инвестиции |
|  | Реализация проектной документации на реконструкцию очистных сооружений в южной части поселения. | 2010 г. | 2011 – 2012 г.г. | Районный бюджет |
|  | Подготовка проектной документации и реализация строительства сетей централизованной канализации жилой застройки и промышленных объектов в каждом жилом районе. | 2010 – 2015 г.г. | 2012 – 2020 г.г. | Областной бюджет, районный бюджет, местный бюджет, частные инвестиции. |
|  | Подготовка проектной документации и реализация строительства сетей ливневой канализации | 2012 – 2013 г.г. | 2014 – 2028 г.г. | Областной и районный бюджеты |
|  | Подготовка проектной документации и реализация реконструкции электроподстанций 35/10 кВ и 10/0,4 кВ на территории каждого жилого района | 2010 – 2012 г.г. | 2012 – 2020 г.г. | районный бюджет, частные инвестиции. |
|  | Подготовка проектной документации и реализация строительства новых городских электрических сетей 10 и 04 кВт, а также распределительных пунктов и транспортных подстанций | 2010 – 2015 г.г. | 2011 – 2020 г.г. | местный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и реализация строительства подводящих газопроводов высокого давления, ГГРП, ШРП, а также разводящих газопроводов среднего давления | 2010 – 2015 г.г. | 2011 – 2020 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и реализация строительства сетей газоснабжения низкого давления с разводкой к потребителям. | 2010 – 2015 г.г. | 2011 – 2020 г.г. |  |
|  | Подготовка проектной документации и реализация строительства и реконструкции новых и существующих котельных с переводом на газовое топливо | 2010 – 2013 г.г. | 2011 – 2015 г.г. | Районный бюджет, частные инвестиции |
|  | Подготовка проектной документации и реализация строительства сетей телефонизации и радиофикации | 2010 – 2015 г.г. | 2010 – 2020 г.г. | - “ - |
|  | Подготовка проектной документации и реализация организации территории нового кладбища в юго-западной части городского поселения. | 2011 г. | 2012 г. | Районный и местный бюджеты. |
|  | Реализация проекта оеконструкции площадки твердых бытовых отходов за пределами населенного пункта | 2011 г. | 2011 – 2012 г.г. | - “ - |